Projekta Kalnagravas kredīts

MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ. Nr. 90000054572

Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801

t. 64860090, fakss 64860079, e-pasts: dome@madona.lv

___________________________________________________________________________

MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES

LĒMUMS

Madonā

2013.gada 21.maijā								Nr.250

(protokols Nr.9, 1. p.)

# Par projekta „Kalnagravas tautas nama rekonstrukcija” ar ID Nr.11-05-L32100-000139 ieviešanu

Tautas nama „Kalnagravas” rekonstrukcija tiek realizēta projekta „Kalnagravas tautas nama rekonstrukcija” ar ID Nr.11-05-L32100-000139 ietvaros, kura līdzfinansējumu nodrošina Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai. Projekta realizācijas termiņš ir 31.07.2013.. Kopējās apstiprinātās projekta  izmaksas (ar PVN) - Ls 337 700.02 (attiecināmās izmaksas (ar PVN) – Ls 173 670.09). Projekta ietvaros ir saņemts avanss Ls 25 835,22. un aizņēmums Valsts kasē – Ls 197 073,00

Domes sēdē (27.09.2012. protokols Nr.21., 71.punkts.) tika nolemts projekta ietvaros veikt papildus darbus un pēc iepirkuma veikšanas, lūgt Pašvaldību aizņēmuma un galvojuma kontroles un pārraudzības padomi atbalstīt aizņēmumu ņemšanu Valsts kasē.

Domes sēdē (28.02.2013. protokols Nr.4., punkts Nr.75) tika nolemts papildus finansējuma nodrošināšanai ņemt aizņēmumu Valsts kasē par Ls 114 791.81., precizēt summu pēc iepirkumu procedūras veikšanas.

- Uz doto brīdi Projekta ietvaros ir veiktas sekojošas darbības: Veikti būvdarbi - Ls 221’068.71,veikta būvuzraudzība Ls 3108.49, veikta autoruzraudzība – Ls 2 996.06, veikta tehniskā projekta izmaiņu izstrāde – Ls 2 420.00

- Projekta ietvaros ir veiktas iepirkumu procedūras sekojošiem darbiem - lietus kanalizācijas izbūve - Ls 774.41, ventilācijas un apkures darbi – Ls 29 573,27, labiekārtošanas darbi – Ls 48 831,57, vienkāršotā renovācija – Ls 11 912,12, autoruzraudzībai - Ls 1058.75,  būvuzraudzībai – Ls 951.50, Papildus jāiegādājas galdi – Ls 1294.80, jāuzstāda virtuves un garderobes mēbeles – Ls 2158.64, gaismas piekares līnijas – Ls 3618.87

- Kopējās projekta izmaksas - Ls 329 767.19

- Nepieciešamais papildus finansējums projekta realizācijai – Ls 106858.91 apmērā.

Noklausoties A.Simtnieka sniegto informāciju, ņemot vērā 21.05.2013. Finanšu un attīstības komitejas sēdes ieteikumu, atklāti balsojot: PAR - 16 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda Maderniece,   Andris sakne, Rihards Saulītis, Roberts Šņepsts, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE,  Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS); PRET – NAV;  ATTURAS – NAV;  Madonas novada pašvaldības dome nolemj:

1. Grozīt Madonas novada pašvaldības domes 28.02.2013. Lēmuma Nr. 146 (protokols Nr.4,75.p) 2. punktu, izsakot sekojošā redakcijā:

2. Iegādāties tautas nama „Kalnagravas” vajadzībām par kopējo summu Ls 7072.31 - saliekamus konferenču galdus, pēc individuāla pasūtījuma izgatavotus virtuves mēbeles, garderobes 	iekārtu un spoguļu rāmjus, gaismas piekares līnijas skatuves gaismu esošo skatuves gaismu uzstādīšanai.

2. Projekta papildus finansēšanai ņemt ilgtermiņa aizņēmumu Valsts Kasē Ls 106858.91  apmērā ar apmaksas termiņu 20 gadi atliktais maksājums 3 gadi ar Valsts Kases noteikto procentu likmi.

3. Lūgt Pašvaldību aizņēmuma un galvojuma kontroles un pārraudzības padomi atbalstīt aizņēmumu ņemšanu Valsts kasē projekta „Kalnagravas” tautas nama rekonstrukcija” īstenošanai Ls 106858.91  apmērā.

4. Aizņēmumu izņemt un apgūt 2013.gadā.

5. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Madonas novada pašvaldības budžetu.

Domes priekšsēdētājs				Andrejs Ceļapīters