MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ. Nr. 90000054572

Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801

t. 64860090, fakss 64860079, e-pasts: dome@madona.lv

___________________________________________________________________________

MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES

LĒMUMS

Madonā

2013.gada 22.oktobrī								Nr.625

(protokols Nr.22, 23.p.)

# Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Kultūras un sporta infrastruktūras attīstība Barkavā” ID Nr. 11-05-L32100-000146 ietvaros, papildus darbu finansēšanai

Saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 304-03 „Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi” 2. punktu autoruzraudzību veic būvprojekta autors, taču vienkāršotās rekonstrukcijas gadījumā MK noteikumi Nr. 112 „Vispārīgie būvnoteikumi” neparedz būvprojektu. Līdz ar to, lai pēc iespējas kvalitatīvāk ieviestu projektu un veiktu izmaiņas tehniskajā dokumentācijā, projekta ietvaros ir noslēgts autoruzraudzības līgums ar SIA „Jaunmāja” (26.05.2013.).

Papildus būvdarbu nepieciešamību projekta ietvaros pamato, tas ka tehniskajā dokumentācijā, tika atklātas kļūdas un būvniecības apjomu tāme nav ierēķināti apjomi stadiona sporta sektoru izbūvei. Projekta ietvaros taupot finanšu līdzekļus ir pārplānots sporta sektoru izvietojums.

Projekta ietvaros papildus darbu veikšanai ir veikta iepirkuma procedūra (sarunu procedūra). Iepirkuma procedūras rezultātā ir noslēgta Vienošanās pie būvdarbu līguma.

Noklausījusies I.Kārkliņas ziņojumu, ņemot vērā 22.10.2013. Finanšu un attīstības komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 17 (Andrejs Ceļapīters, Jeuženija Adamoviča, Raimonds Aizstrauts, Artūrs Čačka, Andris Dombrovskis, Antra Gotlaufa, Bruno Kokars, Valda Kļaviņa, Agris Lungevičs,  Daiga Maderniece, Vanda Maderniece, Valentīns Rakstiņš, Andris Sakne, Rihards Saulītis, Andris Trečaks,  Kaspars Udrass, Modris Zomerovskis), PRET – NAV,  ATTURAS – NAV, Madonas novada pašvaldības dome  NOLEMJ:

- LAD projekta „Kultūras un sporta infrastruktūras attīstība Barkavā” ID Nr. 11-05-L32100 - 000146 līdzfinansējuma nodrošināšanai, ņemt ilgtermiņa aizņēmumu Valsts kasē Ls  30 387,47 apmērā ar atmaksas termiņu 20 gadi un atlikto maksājumu 3 gadi ar Valsts kases noteikto procentu likmi.

- Aizņēmumu izņemt 2013.gadā un pilnībā apgūt 2013.gadā.

- Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi atbalstīt kredīta ņemšanu Ls 30 387,47 apmērā LAD  projekta „Kultūras un sporta infrastruktūras attīstība Barkavā” ID Nr. 11-05-L32100-000146  līdzfinansējuma nodrošināšanai.

- Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Madonas novada pašvaldības budžetu.

- Lēmuma izpildi nodrošināt Attīstības nodaļai.

Domes priekšsēdētājs							A.Ceļapīters