MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ. Nr. 90000054572

Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801

t. 64860090, fakss 64860079, e-pasts: dome@madona.lv

___________________________________________________________________________

MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES

LĒMUMS

Madonā

2014.gada 18.martā								Nr.144

(protokols Nr.6, 29.p.)

# Par projekta “Biksēres ciema LED apgaismojuma izveide” izmaksu precizēšanu

Madonas novada pašvaldības domes 2013.gada 4.novembrī sēdē tika pieņemts lēmums “Par projekta “Biksēres ciema LED apgaismojuma izveide” īstenošanu (protokols Nr.24, 3.p.).

Šā gada 5. martā tika parakstīts līgums starp Madonas novada pašvaldību un Vides investīciju fondu par projekta “Biksēres ciema LED apgaismojuma izveide” ieviešanu.

Projektā iesniegumā bija norādīts, ka ir paredzēts veikt Biksēres ciema LED apgaismojuma izveidi par sekojošām izmaksām:

Attiecināmās izmaksas: 26706,96  LVL

Neattiecināmās izmaksas: 1060,00 LVL

Kopējās izmaksas: 27766,96 LVL

Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija veicot  būvdarbu iepirkumu procedūru “Biksēres ciema LED apgaismojuma izveide” ir saņēmusi vairākus Pretendentu piedāvājumus. Piedāvājumu summas ar PVN zemākajam piedāvājumam sastāda EUR  73988,67 dārgākajam piedāvājumam EUR 79688,45.

Sadārdzinājumu pamatā veido infrastruktūras remontdarbi, kuri nebija paredzēti projekta iesniegumā. Tas ir maģistrālo kabeļu nomaiņa.

Lai novada pašvaldības iepirkumu komisija varētu pieņemt lēmumu iepirkumu procedūrā ir nepieciešams  Madonas novada pašvaldības domes apstiprinājums projekta izmaksām.

Precizētas projekta izmaksas sastāda:

Kopējās attiecināmās izmaksas - EUR 38000,58

KPFI finansētās attiecināmās izmaksas - EUR 26220,40

Madonas novada pašvaldības attiecināmo izmaksu līdzfinansējums EUR 11780,18

Neattiecināmās izmaksas EUR 35988,09

Kopējās izmaksas - EUR 73988,67.

Noklausoties Ginta Hermaņa sniegto informāciju, ņemot vērā 18.03.2014. Finanšu un attīstības komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs Ceļapīters, Raimonds Aizstrauts, Artūrs Čačka,  Andris Dombrovskis, Antra Gotlaufa, Valda Kļaviņa, Agris Lungevičs, Vanda Maderniece, Daiga Maderniece, Andris Sakne, Rihards Saulītis, Andris Trečaks, Kaspars Udrass,  Modris Zomerovskis), PRET – NAV,  ATTURAS – 2 (Jeuženija Adamoviča, Bruno Kokars), Madonas novada pašvaldības dome  NOLEMJ:

1. Madonas novada pašvaldība apstiprina projekta “Biksēres ciema LED apgaismojuma izveide” izmaksas nosakot: ka projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 73988,67 (septiņdesmit trīs tūkstoši deviņi simti astoņdesmit astoņi euro 67 centi). No kurām attiecināmās izmaksas sastāda: EUR 38000,58 (trīsdesmit astoņi tūkstoši euro 58 centi).

Neattiecināmās izmaksas sastāda EUR 35988,09 (trīsdesmit pieci tūkstoši deviņi simti astoņdesmit astoņi euro, 09 centi).

2. Madonas novada pašvaldība apņemas nodrošināt projekta īstenošanai līdzfinansējumu par kopējo summu - EUR 47768,27 (četrdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti sešdesmit astoņi euro 27 centi). No kuriem:

EUR 11780,18 (vienpadsmit tūkstoši septiņi simti astoņdesmit euro 18 centi) apmērā līdzfinansējums attiecināmo izmaksu segšanai ņemot aizņēmumu Valsts kasē;

EUR 35988,09 (trīsdesmit pieci tūkstoši deviņi simti astoņdesmit astoņi euro 09 centi) apmērā līdzfinansējums neattiecināmo izmaksu segšanai ņemot aizņēmumu Valsts kasē.

3. KPFI projekta “Biksēres ciema LED apgaismojuma izveide”, priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodrošināšanai ņemt ilgtermiņa aizņēmumu Valsts kasē EUR 54323,37 (piecdesmit četri tūkstoši trīs simti divdesmit trīs euro 37 centi) apmērā ar atmaksas termiņu 20 gadi un atlikto maksājumu 3 gadi ar Valsts kases noteikto procentu likmi.

4. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi atbalstīt kredīta ņemšanu EUR 54323,37 apmērā KPFI projekta “Biksēres ciema LED apgaismojuma izveide”, priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodrošināšanai.

5. Aizņēmumu izņemt 2014. gadā.

6. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Madonas novada pašvaldības budžetu.

Domes priekšsēdētājs						A.Ceļapīters