MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ. Nr. 90000054572

Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801

t. 64860090, fakss 64860079, e-pasts: dome@madona.lv

___________________________________________________________________________

MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES

LĒMUMS

Madonā

2013.gada 13.jūnijā								Nr.374

(protokols Nr.11, 8. p.)

# Par sadārdzinājumu projektu „Madonas pilsētas pirmskolas izglītības iestādes „Saulīte” rekonstrukcija” un „Madonas pilsētas pirmskolas izglītības iestāžu „Priedīte” un „Saulīte” rekonstrukcija” ietvaros

27.11.2012. Madonas novada pašvaldība ar SIA  „Vidzemes Energoceltnieks” noslēdza līgumu par Madonas PII „Saulīte” ēkas rekonstrukcijas būvdarbiem, līgumsumma – Ls 1216 532.39. Plānotais būvdarbu izpildes termiņš - 2013.gada augusts.

Madonas PII Saulīte ēkas rekonstrukcijai nepieciešams veikt maksājumus (pēc 07.06.2013.):

- projekta „Madonas pilsētas pirmskolas izglītības iestādes „Saulīte” rekonstrukcija” ietvaros (būvniecības (1.finansējums) izmaksas) – Ls 405901.59;

- projekta „Madonas pilsētas pirmskolas izglītības iestādes „Priedīte” un „Saulīte” rekonstrukcija” ietvaros (būvniecības (2.finasējums), inventarizācijas lietas izstrādes, autoruzraudzības, būvuzraudzības izmaksas) – Ls 758574.42

Madonas PII „Saulīte” ēkas rekonstrukcijai pieejamais finansējums (uz 07.06.2013.):

- projekta „Madonas pilsētas pirmskolas izglītības iestādes „Saulīte” rekonstrukcija” ietvaros (aizņēmums, avansa un starpposmu maksājums) – Ls 227104.25;

- projekta „Madonas pilsētas pirmskolas izglītības iestādes „Priedīte” un „Saulīte” rekonstrukcija” ietvaros (aizņēmums, avansa un starpposmu maksājums) – Ls 780157.94.

Projekta „Madonas pilsētas pirmskolas izglītības iestāžu „Priedīte” un „Saulīte” rekonstrukcija” realizācijai ir pieejams finansējums.

Projekta „Madonas pilsētas pirmskolas izglītības iestādes „Saulīte” rekonstrukcija” realizācijai nepieciešams papildus finansējums – Ls 178797.34

Noklausoties sniegto informāciju, izvērtējot pievienoto aizņēmuma iesniegumu un ņemot vērā deputātu komentārus, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS,  Vineta LAMBERTE,  Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE,   Andris sakne,  Roberts Šņepsts, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE,   Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS), PRET - NAV, ATTURAS – NAV,  Madonas novada pašvaldības dome nolemj:

Lūgt Valsts reģionālās attīstības aģentūrai izsniegt atbalsta vēstuli aizņēmuma ņemšanai Valsts kasē.

Domes priekšsēdētājs 					Andrejs Ceļapīters