Projekta Kalnagravas kredīts

MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ. Nr. 90000054572

Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801

t. 64860090, fakss 64860079, e-pasts: dome@madona.lv

___________________________________________________________________________

MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES

LĒMUMS

Madonā

2013.gada 30.maijā								Nr.304

(protokols Nr.10, 34. p.)

# Par piedalīšanos nodibinājuma „Madonas novada fonds” izsludinātajā projektu konkursā,  Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.- 2013.gadam pasākuma aktivitātē  413 “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ar projekta pieteikumu „Kultūras infrastruktūras izveide Madonas novada Praulienas pagastā”

Projekta ietvaros paredzēts veikt sporta zāles remontdarbus (griestu,  grīdas nomaiņu, izveidot jaunas skatītāju tribīnes, jaunu apgaismes ķermeņu uzstādīšana, ugunsdrošības sistēmas uzstādīšana, sienu kosmētiskais remonts), garderobes remontu (grīdas seguma maiņa uz flīzēm, griestu – moduļgriestu atjaunošana,  radiotaru nomaiņa, jaunu gaismekļu montāža), koridora remontu (grīdas seguma atjaunošana, durvju nomaiņa, sienu kosmētiskais remonts, sanitāro mezglu renovācija, jaunu gaismekļu montāža), vējtvera remontdarbi (grīdas seguma flīzēšana, sienu kosmētiskais remonts,  durvju montāža, jaunu gaismekļu montāža, uzjumteņa virs ieejas durvīm montāža). Aprīkojums (sporta zālē – skatuves aizkaru jaunu iegāde, prožektoru uzstādīšana, aizsargtīkls sienu un skatuves daļas norobežošanai no zāles, galdi – 10 gab., krēsli – 250 gab., auduma rullo žalūzijas, jauni basketbola groza vairogu komplekti, garderobē – spogulis, drēbju pakaramie).

Aktivitāte:  6.2.aktivitāte iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.

2.1. rīcība Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem

Projekta īstenošanas termiņš: 30.09.2013. – 30.09.2014.

Projekta kopējās izmaksas - Ls 98 460,54

Attiecināmās izmaksas – Ls 14 000,00 (ELFLA finansējums (75 %) –  Ls 10 500,00, Madonas novada pašvaldības attiecināmās daļas līdzfinansējums –  Ls 3500,00).

Neattiecināmās izmaksas  PVN 21 % - Ls 17 088,19, neattiecināmās izmaksas – Ls 67 372,35.

Noklausoties I. Kārkliņas sniegto informāciju, ņemot vērā 21.05.2013. Finanšu  un attīstības komitejas ieteikumu,  atklāti balsojot: PAR - 16 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda Maderniece,   Andris sakne, Rihards Saulītis, Roberts Šņepsts, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE,  Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS); PRET – NAV;  ATTURAS – NAV;  Madonas novada pašvaldības dome nolemj:

- Piedalīties izsludinātajā projektu konkursā “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ar projekta pieteikumu „Kultūras infrastruktūras izveide Madonas novada Praulienas pagastā”.

- Apstiprināt finansējuma apjomu bez PVN Ls 81 372,35 apmērā, ar PVN 21 % - Ls 98 460,54 apmērā (tajā skaitā Madonas novada pašvaldības līdzfinansējums – 87 960,54  ELFLA finansējums – Ls 10 500,00).

- Nodrošināt projekta attiecināmo izmaksu līdzfinansējumu (25 % no attiecināmajām izmaksām) – Ls 3 500,00.

- Nodrošināt projekta neattiecināmo izmaksu līdzfinansējumu, t.sk. (PVN 21 %) – Ls 84 460,54.

- Projekta apstiprināšanas gadījumā, lūgt Pašvaldību aizņēmuma un galvojuma kontroles un pārraudzības padomi atbalstīt aizņēmuma ņemšanu Ls 98 460,54 apmērā Valsts kasē uz 20 gadiem ar noteikto procentu likmi un atlikto maksājumu uz 2 gadiem, projekta „Kultūras infrastruktūras izveide Madonas novada Praulienas pagastā” īstenošanai.

- Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Madonas novada pašvaldības budžetu.

Domes priekšsēdētājs				Andrejs Ceļapīters