- l

MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ. Nr. 90000054572

Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801

t. 64860090, fakss 64860079, e-pasts: dome@madona.lv

___________________________________________________________________________

MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES

LĒMUMS

Madonā

# 2016.gada 28.janvārī							Nr.32

(protokols Nr.2, 16.p.)

# Par SIA “WOLTEC” 28.12.2015. iesniegumu līguma Nr.2.4.6./06-15  “Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas rekonstrukcija par pansionātu” termiņa  pagarināšanai

Izskatījusi SIA “WOLTEC” 28.12.2015. iesniegumu Nr. 1197/2015 ar lūgumu pagarināt līguma Nr.2.4.6./06-15 “Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas rekonstrukcija par pansionātu” būvdarbu izpildes termiņu, par iemeslu uzskatot atsevišķus Pasūtītāja termiņos neizpildītus  pienākumus, (konkrētie fakti ir atspoguļoti Pasūtītāja un Izpildītāja oficiālajā sarakstē), noklausījusies sniegto  informāciju, ņemot vērā 13.01.2016. domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas ieteikumu, 19.01.2016. Finanšu  un attīstības komitejas atzinumu,  atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Ceļapīters, Jeuženija Adamoviča,  Artūrs Čačka, Andris Dombrovskis, Valda Kļaviņa, Bruno Kokars,  Agris Lungevičs, Daiga Maderniece, Valentīns Rakstiņš, Andris Sakne, Rihards Saulītis, Agris Sārs, Andris Trečaks, Kaspars Udrass, Modris Zomerovskis), PRET – NAV,  ATTURAS – NAV, Madonas novada pašvaldības dome  NOLEMJ:

Atbalstīt SIA “WOLTEC” ierosinājumu līguma Nr.2.4.6./06-15 “Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas rekonstrukcija par pansionātu” būvdarbu  termiņa  pagarināšanu līdz  2016.gada 29.aprīlim.

Domes priekšsēdētājs						A.Ceļapīters