- l

MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ. Nr. 90000054572

Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801

t. 64860090, fakss 64860079, e-pasts: dome@madona.lv

___________________________________________________________________________

MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES

LĒMUMS

Madonā

2015.gada 18.augustā								Nr.450

(protokols Nr.17, 41.p.)

- Par priekšfinansējuma un līdzfinansējuma piešķiršanu projektu “Mežaudzes atjaunošana pēc vējgāzes īpašumos “Saules 65D”,  “Saules iela 71A”, “Ūdens iela – 2” un “Kalna Pēterēni Nr. 23” Ident. Nr. 12-05-L22601-000001 un “Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana saimniecībās “Avotu ielā – 28”, “Bērzu ielā – 27”, “O. Kalpaka iela – 17e”, “Sila iela -11”, “Smecere”, “Strīdus purvs”, “Pagasta mežs” Ident. Nr. 14-05-L12200-001251” īstenošanai

2015. gada 7. martā iepirkuma rezultātā tiks noslēgts līgums ar SIA “AVN PLUS” par “Jaunaudžu kopšanu 2015. gadā” (Līgums – pielikumā). Saskaņā ar noslēgto līgumu darbus  objektos tika plānots uzsākt 2015. gada 25. jūnijā. Ņemot vērā, ka darbi plānotājā termiņā netika uzsākti, atbildīgais projektu vadītājs pieprasīja no Izpildītāja skaidrojumu par darbu uzsākšanas termiņa kavēšanu un iesniegt detalizētu laika grafiku kā plāno objektos izpildīt darbus (Madonas novada pašvaldības vēstule Nr. MNP/2.1.3.1./15/1587). Uz izsūtīto Madonas novada pašvaldības iesniegumu atbilde vēl līdz šim brīdim nav saņemta. Tāpēc, saskaņā ar noslēgtā līguma nosacījumiem, līgums ar SIA “AVN PLUS”, tika lauzts (Madonas novada pašvaldības vēstule Nr. MNP/2.1.3.1./15/1904).

Šobrīd darbi objektos tiek veikti pašu rokām un pieaicinātiem cilvēkiem. Lai darbi objektos tiktu izdarīti un izpildītas visas prasības pret Lauku atbalsta dienestu, šo darbu veikšanai ir nepieciešams finansējums:

Noklausījusies I.Kārkliņas un V.Zosāra sniegto informāciju, ņemot vērā 18.08.2015. Finanšu un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13  (Andrejs Ceļapīters, Artūrs Čačka, Andris Dombrovskis, Valda Kļaviņa, Bruno Kokars,  Agris Lungevičs, Daiga Maderniece, Vanda Maderniece, Andris Sakne, Rihards Saulītis, Andris Trečaks, Kaspars Udrass, Modris Zomerovskis), PRET – NAV,  ATTURAS – 2 (Jeuženija Adamoviča,  Antra Gotlaufa),  Madonas novada pašvaldības dome  NOLEMJ:

1. “Mežaudzes atjaunošana pēc vējgāzes īpašumos “Saules 65D”,  “Saules iela 71A”, “Ūdens iela – 2” Ident. Nr. 12-05-L22601-000001 – EUR 10 885.08 (Lauku atbalsta dienesta finansējums (100 %) - EUR 10885.08 ).

2. “Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana saimniecībās “Avotu ielā – 28”, “Bērzu ielā – 27”, “O. Kalpaka iela – 17e”, “Sila iela -11”, “Smecere”, “Strīdus purvs”, “Pagasta mežs” Ident. Nr. 14-05-L12200-001251” – EUR 6 179,07 (Lauku atbalsta dienesta finansējums (60 %) – EUR 3 707,44, Madonas novada pašvaldības finansējums (40%) – EUR 2 471,63).

- 3. Piešķirt priekšfinansējumu un līdzfinansējumu EUR 17 064,15  apmērā projektu “Mežaudzes atjaunošana pēc vējgāzes īpašumos “Saules 65D”,  “Saules iela 71A”, “Ūdens iela – 2” Ident. Nr. 12-05-L22601-000001 un ““Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana saimniecībās “Avotu ielā – 28”, “Bērzu ielā – 27”, “O. Kalpaka iela – 17e”, “Sila iela -11”, “Smecere”, “Strīdus purvs”, “Pagasta mežs” īstenošanai no novada nesadalītajiem budžeta līdzekļiem.

Domes priekšsēdētājs						A.Ceļapīters