APSTIPRINĀTS

Madonas novada pašvaldības

iepirkumu komisijas sēdē

2011.gada 30.jūnijā

Protokols Nr. MNP2011/26_ERAF-1

Komisijas priekšsēdētājs

________________________/Ā.Vilšķērsts/

## NOLIKUMS

Iepirkumam

(saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantu)

„Madonas pilsētas Saules ielas (posmā no Rīgas ielas līdz Rūpniecības ielai) rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde”

identifikācijas numurs: MNP2011/26_ERAF

Izdots saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 23.panta ceturto daļu

2011. gads

SATURA RĀDĪTĀJS

Vispārīga informācija

- Uzaicinājums	3

- Iepirkuma identifikācijas numurs	3

- Pasūtītāja kontaktpersona	3

- Piegādātāji	3

Informācija par iepirkuma līguma priekšmetu

- Īss iepirkuma līguma priekšmeta apraksts	3

- Informācija par iepirkuma līgumu	3

- Ieinteresēto piegādātāju sanāksme	4

- Iepirkuma līguma finansēšanas avots	4

- Informācijas konfidencialitāte	4

Piedāvājums un tā iesniegšana

- Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība	4

- Piedāvājuma spēkā esamības termiņš	4

- Piedāvājuma nodrošinājums	4

- Piedāvājumu sagatavošanas, noformēšanas un iesniegšanas prasības	4

- Piedāvājumu saņemšana.	5

Iepirkuma procedūras dokumentācija un informācijas apmaiņa

- Iepirkuma procedūras dokumentācija	6

- Iepirkuma procedūras dokumentācijas pieejamība	6

- Sarakste, informācijas sniegšana	6

Prasības pretendentam

- Prasības pretendentam	7

- Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti	7

- Pretendenta tiesības un pienākumi	9

Pretendentu atlase un piedāvājumu vērtēšana

- Pretendentu atlase, kvalifikācijas atbilstības pārbaude un piedāvājumu vērtēšana	9

- Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji	11

- Iepirkumu komisijas tiesības	11

- Iepirkumu komisijas pienākumi	11

# Nolikuma pielikumi

Pielikums Nr.1 Piedāvājuma forma	12

Pielikums Nr.2 Kvalifikācija	14

Pielikums Nr.3 Līguma projekts	17

Līguma projekta 3.pielikums „Nodrošinājuma noteikumi”	23

Pielikums Nr.4 Projektēšanas uzdevums ar pielikumiem	24

# Vispārīga informācija

- Uzaicinājums: Madonas novada pašvaldība, reģistrācijas numurs: LV90000054572, Adrese: Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LVF-4801, Tālrunis/fakss: tālr. 648060090, fakss: 648060079, e-pasts: dome@madona.lv, turpmāk tekstā Pasūtītājs, uzaicina Piegādātājus (termina skaidrojums saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā lietotajiem terminu skaidrojumiem) piedalīties iepirkumā par publiska pakalpojumu līguma „Madonas pilsētas Saules ielas (posmā no Rīgas ielas līdz Rūpniecības ielai) rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde” slēgšanas tiesību piešķiršanu.

- Iepirkuma identifikācijas numurs: MNP2011/26_ERAF.

- Pasūtītāja kontaktpersona:

Kontaktpersona iepirkumā un iepirkuma sarakstē – Signe Arcimoviča, e-pasts signe.arcimovica@madona.lv, tālr.64860571, fakss 64860079.

- Piegādātāji: iepirkuma procedūrā var piedalīties Publisko iepirkumu likumā kā piegādātāji definētās personas, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesīgas veikt komercdarbību / saimniecisko darbību un kas atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, kam ir pieejami visi Darbu izpildei nepieciešamie resursi, kas spēj nodrošināt Līguma Darbu izpildi.

Informācija par iepirkuma līguma priekšmetu un līgumu

- Īss iepirkuma līguma priekšmeta apraksts:

  - Iepirkuma līguma priekšmets ir Madonas pilsētas Saules ielas (posmā no Rīgas ielas līdz Rūpniecības ielai) rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība saskaņā ar iepirkuma nolikumā, tā pielikumos un citos iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām.

  - Iepirkums nav sadalīts daļās un piedāvājumu drīkst iesniegt tikai par visu līguma priekšmetu.

  - Nolikuma un tā pielikumu izpratnē Darbi ir līguma priekšmets.

- Informācija par iepirkuma līgumu:

  - Pasūtītājs slēgs līgumu ar Pretendentu, par kura piedāvājumu iepirkumu komisija būs pieņēmusi lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.

  - Līguma Darbus Izpildītājs veic savās telpās un projektējamā objekta atrašanās vietā Madonas pilsētas Saules iela (posmā no Rīgas ielas līdz Rūpniecības ielai). Līguma izpildē pārrunu ar pasūtītāju, sapulču un iesniedzamo dokumentu, tai skaitā būvprojekta, iesniegšanas vieta ir Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads.

  - Līgumu ir plānots noslēgt uzreiz pēc iepirkuma beigām, aptuveni 2011.gada augustā.

  - Līguma Darbi ir jāveic līdz 2012.gada 1.februārim.

  - Pasūtītājs paredz līguma izpildes nodrošinājumu, kas atbilst nolikuma pielikuma Nr.3 „Līguma projekts” 3.pielikumā „Nodrošinājuma noteikumi” noteiktajām prasībām. Ja Pretendents noteiktajā termiņā nav iesniedzis līguma un pielikuma prasībām atbilstošu līguma izpildes nodrošinājumu, Pasūtītājs līgumu neslēdz un ir tiesīgs pieprasīt nodrošinājuma devējam izmaksāt piedāvājuma nodrošinājumu.

  - Pretendentam, kuram ir piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības, 10 (desmit) dienu laikā no paziņojuma par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu saņemšanas ir jāiesniedz līguma izpildes nodrošinājums. Līgumu slēdz 10 (desmit) dienu laikā no prasībām atbilstoša līguma izpildes nodrošinājuma iesniegšanas, pusēm savstarpēji vienojoties par konkrētu līguma parakstīšanas dienu un laiku. Pasūtītājs paredz, ka līguma slēdzējs uz līguma parakstīšanu ierodas pie pasūtītāja.

  - Ja izraudzītais Pretendents nolikumā noteiktajā termiņā nav iesniedzis līguma izpildes nodrošinājumu un/vai noslēdzis iepirkuma līgumu, komisija ir tiesīga atsākt piedāvājumu vērtēšanu, izvēloties nākamo piedāvājumu. Ja arī nākamais izraudzītais Pretendents komisijas noteiktajā termiņā atsakās slēgt iepirkuma līgumu, komisija pieņem lēmumu par iepirkuma izbeigšanu bez rezultātiem.

  - Iepirkuma līgumu slēdz saskaņā ar nolikuma pielikumu Nr.3 „Līguma projekts”. Līgumam pievieno izraudzītā Pretendenta piedāvājumu, iepirkuma dokumentāciju, ieskaitot to iepirkuma laikā veikto saraksti ar Pretendentu, kas attiecas uz līgumu. Iepirkuma nolikuma noteikumi ir spēkā un ir saistoši visā līguma izpildes laikā, arī gadījumā, ja iepirkuma nolikums līgumam nav pievienots kā pielikums.

  - Pasūtītājs Darbu apmaksu veic līgumā noteiktajā kārtībā.

- Ieinteresēto piegādātāju sanāksme:

Pasūtītājs neorganizē ieinteresēto piegādātāju sanāksmi projektējamā objekta apskatei. Projektējamais objekts ir brīvi pieejams ieinteresēto piegādātāju apskatei.

- Iepirkuma līguma finansēšanas avots:

Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.6. prioritātes "Policentriskā attīstība" 3.6.1. pasākuma "Atbalsts ilgspējīgai pilsētvides un pilsētreģionu attīstībai" 3.6.1.1. aktivitātes "Nacionālas un reģionālāsnozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai" ietvaros apstiprinātā projekta „Madonas pilsētas ielu rekonstrukcijas - II kārta” īstenošanai piešķirtais finansējums, valsts un pašvaldības finansējums.

- Informācijas konfidencialitāte:

Pasūtītājs nodrošina tās informācijas neizpaušanu, ko Pretendents piedāvājumā ir norādījis kā komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju.

Piedāvājums un tā iesniegšana

- Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība:

  - Piedāvājumus var iesniegt personīgi vai pa pastu:

iesniegšana personīgi – Madonas novada pašvaldībā Saieta laukumā 1, Madonā, Klientu apkalpošanas zālē (101.kabinets, 1.stāvs) darba dienās laikā no plkst. 8:00 līdz 17:00;

iesniegšana, sūtot pa pastu - Madonas novada pašvaldībai, Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801.

  - Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2011.gada 18.jūlijam plkst.10.00. Pa pastu sūtītais piedāvājums tiek uzskatīts par iesniegtu noteiktajā termiņā, ja tas Madonas pašvaldībā ir saņemts līdz piedāvājumu iesniegšanai noteiktā termiņa beigām.

  - Piedāvājumu atvēršana notiks atklātā piedāvājumu atvēršanas sanāksmē 2011.gada 18.jūlijā plkst.10:00 Madonas novada pašvaldībā Saieta laukumā 1, Madonā, 2.stāva zālē. Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija (turpmāk tekstā – Komisija), atverot piedāvājumu, nosauc Pretendenta nosaukumu, piedāvājuma saņemšanas laiku, piedāvājumā minētās skaitliskās vērtības, kas nolikumā ir noteiktas kā piedāvājumu vērtēšanas kritērijs.

- Piedāvājuma spēkā esamības termiņš:

Pretendenta piedāvājumam ir jābūt spēkā no piedāvājuma iesniegšanas dienas līdz 2011.gada 15.septembrim.

- Piedāvājuma nodrošinājums:

Piedāvājuma nodrošinājums nav jāsniedz.

- Piedāvājumu sagatavošanas, noformēšanas un iesniegšanas prasības:

  - Piedāvājumam ir jābūt sagatavotam datora izdrukas veidā un skaidri salasāmam. Katram piedāvājuma eksemplāram ir jābūt cauršūtam ar auklu. Auklai ir jābūt aizsietai mezglā un galiem nostiprinātiem (pārlīmētiem ar papīra uzlīmi), cauršuvumam apliecinātam, norādot vismaz cauršūto lapu skaitu, pārstāvja amata nosaukumu, datumu, parakstu un atšifrējumu.

  - Piedāvājums ir jāsagatavo vienā eksemplārā kā oriģināls un divos eksemplāros kā kopijas.

  - Uz katra eksemplāra ir jābūt atbilstošam uzrakstam „ORIĢINĀLS” vai „KOPIJA”.

  - Uz dokumentu kopijas apliecinājuma ir jānorāda vismaz amata nosaukums, datums, paraksts un atšifrējums.

  - Visi sarakstes un piedāvājuma dokumenti ir jāiesniedz latviešu valodā. Ja piedāvājumā tiek iekļauts dokuments vai tā atvasinājums svešvalodā, tam ir jāpievieno dokumenta tulkojums latviešu valodā. Par tulkojuma atbilstību dokumenta oriģinālam ir atbildīgs pretendents.

  - Piedāvājuma lapām ir jābūt secīgi numurētām.

  - Visa nolikumā prasītā informācija (dokumenti) ir jāiesniedz atbilstoši nolikuma prasībām un nolikuma pielikumos pievienotajām veidlapām (formām).

  - Piedāvājuma dokumentus ir jābūt parakstījušai paraksttiesīgai personai. Visu prasīto papildus informāciju un skaidrojumus par piedāvājumu, arī iepirkumu komisijas veiktā kļūdu labojuma apstiprinājumu (ja tāds ir nepieciešams), ir jāparaksta paraksttiesīgai personai. Kopijas jāapliecina paraksttiesīgai personai.

  - Gadījumā, ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība (nolikuma tekstā arī – pretendents), tad finanšu piedāvājumā norāda informāciju par visiem personu apvienības dalībniekiem.

  - Uz piedāvājuma titullapas ir jānorāda vismaz: iepirkuma nosaukums, identifikācijas numurs, pretendenta reģistrācijas numurs, pasta adrese (ar pasta indeksu), faksa numurs, uz kuriem iepirkumu komisija nepieciešamības gadījumā sūta vēstuli ar jautājumiem vai, pēc lēmuma pieņemšanas - paziņojumu par pieņemto lēmumu.

  - Sagatavojot piedāvājumu, pretendentiem pašiem ir jāizvērtē tehniskā specifikācija, izpildāmie Darbi, un ir jāparedz visu līguma Darbu izmaksu lielums, kas ir jāiekļauj piedāvājuma cenā.

  - Prasības finanšu piedāvājuma noformēšanai:

    - Piedāvājumā visas cenas ir jāizsaka Latvijas latos, santīmos;

    - Cenas norāda ar precizitāti divi cipari aiz komata.

    - Finanšu piedāvājums ir jānoformē un jāiesniedz atbilstoši nolikuma pielikumam Nr.1 „Piedāvājuma forma”. Piedāvājumā ir jānorāda kopējā cena, par kādu Izpildītājs veiks Darbus. Kopējā piedāvājuma summā ir jāietver visi nodokļi, nodevas u.c. maksājumi, un visas saprātīgi, profesionāli paredzamās ar Darbu izpildi saistītās izmaksas, izņemot PVN.

    - Finanšu piedāvājuma cenā ietver visas izmaksas, kas saistītas ar paredzēto līguma Darbu izpildi, ņemot vērā iepirkuma dokumentos noteiktās prasības. Gadījumā, ja pretendents līguma izpildē iesaista ārvalstu speciālistus, finanšu piedāvājumā ir jāiekļauj tulkošanas izmaksas dokumentācijai un komunikācijas nodrošināšanai ar Pasūtītāju.

    - Gadījumā, ja iepirkuma sarakstes laikā iepirkumu komisija pasūtītāja mājaslapā ir publicējusi precizējumus, pretendentam sagatavojot piedāvājumu ir pienākums tos ņemt vērā.

    - Piedāvājumā norādītā cena tiek fiksēta uz visu Darbu izpildes laiku un netiks pārrēķināta. Līguma cena var tikt pārrēķināta līguma projektā paredzētajos gadījumos.

  - Piedāvājums nedrīkst saturēt grozījumus vai papildinājumus, kā arī neatrunātus labojumus.

  - Alternatīvi piedāvājumi (piedāvājumu varianti) nav pieļaujami.

  - Piedāvājumu sagatavo un iesniedz aizlīmētā aploksnē vai citā aizlīmētā iepakojumā (visus eksemplārus ievieto vienā aploksnē (iepakojumā)).

  - Piedāvājuma aploksnes noformējums:

    - Aploksni adresē Madonas novada pašvaldībai uz sekojošu adresi:

Saieta laukums – 1,

Madona, Madonas novads, LV-4801

un ar sekojošu norādi:

Piedāvājums iepirkumā

„Madonas pilsētas Saules ielas (posmā no Rīgas ielas līdz Rūpniecības ielai) rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde”

identifikācijas numurs MNP2011/26_ERAF

Aizliegts atvērt līdz 2011.gada 18.jūlija plkst.10.0

    - Uz aploksnes (piedāvājuma iepakojuma) ir jābūt norādītam Pretendenta nosaukumam un pasta adresei, lai gadījumā, ja piedāvājuma iesniegšanas termiņš ir nokavēts, to neatvērtā veidā varētu nosūtīt atpakaļ.

- Piedāvājumu saņemšana

14.1. Piedāvājumus saņem un reģistrē Madonas novada pašvaldībā, Administratīvajā nodaļā (1.stāvs, 101.kabinets), Saieta laukumā 1, Madona, Madonas novads. Saņemot piedāvājumu, atbildīgā persona uz aploksnes (iepakojuma) norāda piedāvājuma saņemšanas datumu un laiku. Ja piedāvājums ir saņemts pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, uz piedāvājuma aploksnes izdara atzīmi „NOKAVĒTS”. Piedāvājumus to iesniegšanas secībā reģistrē kopējā Madonas novada pašvaldībā saņemto/izsūtīto dokumentu elektroniskajā reģistrā, kur tiek norādīta šāda informācija:

    - pretendenta nosaukums un adrese;

    - faktiskais piedāvājuma saņemšanas datums un laiks.

  - Ja piedāvājums saņemts atvērtā vai bojātā iepakojumā, atbildīgā persona uz iepakojuma izdara atzīmi par konstatēto piedāvājuma noformējumu un nekavējoties piedāvājumu pārzīmogo un veic pasākumus, lai par to informētu pretendentu.

  - Atbildīgā persona pēc piedāvājuma saņemšanas nokopē piedāvājuma aploksnes (iepakojuma) pusi, kurā redzams piedāvājuma saņemšanas datums un laiks, un atdod to Pretendentam kā apliecinājumu par piedāvājuma saņemšanu konkrētajā laikā.

  - Saņemtie piedāvājumi, izņemot tos, kas saņemti pēc noteiktā termiņa, netiek izsniegti vai atdoti atpakaļ pretendentiem.

Iepirkuma procedūras dokumentācija un informācijas apmaiņa

- Iepirkuma procedūras dokumentācija:

  - Iepirkuma procedūras dokumentācija piedāvājuma sagatavošanai ir iepirkuma procedūras nolikums ar pielikumiem un cita pasūtītāja mājaslapā publicētā informācija (dokumenti) pie attiecīgā iepirkuma, tai skaitā, tehniskais projekts (ja ir). Iepirkuma procedūras laikā veiktā sarakste (uzdotie jautājumi un sniegtās atbildes, kā arī izdarītie precizējumi, grozījumi), Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā publicētie paziņojumi arī ir iepirkuma dokumentācija. Par saraksti ir uzskatāmi arī piedāvājumu vērtēšanas laikā iepirkumu komisijas uzdotie jautājumi un pretendenta sniegtās atbildes.

  - Dotais projektēšanas uzdevums var nebūt pilnīgs un tajās var nebūt detalizēti izklāstīts visu nepieciešamo elementu apraksts. Tādēļ katra Pretendenta pienākums ir pārliecināties (neskaidrību gadījumā uzdot jautājumus iepirkumu komisijai), lai piedāvājuma cenā ietvertu visas profesionāli paredzamās Pasūtītāja tehniskās, higiēniskās un estētiskās prasības un prasības, kas būtu saskaņā ar Latvijas Valsts Būvnormatīvu un iesaistīto atbildīgo valsts un pašvaldības institūciju noteikto.

- Iepirkuma procedūras dokumentācijas pieejamība:

  - Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem Madonas novada pašvaldības mājaslapā: www.madona.lv sadaļā IEPIRKUMI. Tur tiek publicēta arī informācija par iepirkuma procedūras laikā veikto saraksti (uzdotie jautājumi un sniegtās atbildes, kā arī izdarītie precizējumi, grozījumi) ar ieinteresētajiem piegādātājiem.

  - Piegādātājiem ir nodrošināta iespēja iepazīties ar iepirkuma dokumentiem papīra formātā uz vietas Madonas novada pašvaldībā, Saieta laukumā 1, Madona, 2.stāvā pie juristes - iepirkumu speciālistes S.Arcimovičas darba dienās laikā no plkst.8:00 līdz 17:00 ar pusdienas pārtraukumu no plkst.12:00 līdz 13:00.

  - Piegādātājiem ir nodrošināta iespēja iepirkuma dokumentāciju saņemt drukātā veidā uz vietas Madonas novada pašvaldībā. Tādā gadījumā dokumentācijas saņēmējam ir jāsedz dokumentu pavairošanas izmaksas atbilstoši Madonas novada Domes lēmumam par kopētāja izmantošanas izmaksām. Par tādu dokumentu pieprasīšanu, kurus pasūtītājam ar saviem tehniskajiem līdzekļiem nav iespēju pavairot uz vietas (piemēram, būvprojekts), to pieprasītājam ir jāsedz visi faktiskie izdevumi, kas pasūtītājam rodas, pavairojot dokumentus.

- Sarakste, informācijas sniegšana:

  - Ikvienā sarakstes dokumentā ietver iepirkuma procedūras nosaukumu vai identifikācijas numuru.

  - Piegādātājam, kas vēlas saņemt atbildi uz jautājumu par iepirkuma procedūras dokumentiem vai skaidrojumu, kontaktpersonai jautājumos par iepirkuma dokumentiem un iepirkuma sarakstē iesniedz vēstuli ar jautājumu, atsūtot to pa faksu 64860079 vai e-pastā signe.arcimovica@madona.lv, pa pastu, vai arī personīgi Madonas novada pašvaldībā.

  - Vienlaicīgi ar atbilžu publicēšanu pasūtītāja mājaslapā internetā, iepirkumu komisija jautājumu iesniegušajam piegādātājam atbildes sniedz arī, nosūtot vēstuli uz attiecīgā Pretendenta norādīto faksu vai e-pastu, vienlaicīgi izsūtot vēstuli arī pa pastu.

  - Iepirkumu komisija atbildes sniedz, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 30.panta pirmajā un trešajā daļā noteiktos termiņus.

  - Iepirkumu komisija, izdarot skaidrojumu, precizējumu vai nebūtisku grozījumu iepirkuma dokumentos, informē visus ieinteresēto Piegādātājus, ievietojot attiecīgu informāciju savā mājaslapā internetā ne vēlāk kā divas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  - Ja iepirkumu komisija pieprasa papildus informāciju, dokumentus atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 45.pantam, Pretendents atbildi sniedz iepirkumu komisijas noteiktajā termiņā, atsūtot atbildi pa faksu un vienlaicīgi to izsūtot arī pa pastu.

Prasības pretendentam

- Prasības pretendentam:

  - Normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēts, lai Latvijā veiktu saimniecisko darbību (komercdarbību).

  - Pretendentam darbu izpildei ir atbilstoši normatīvo aktu prasībām kvalificēti / sertificēti speciālisti un citi darbinieki, kā arī ir pietiekami materiālie un citi resursi pilnīgai Darbu izpildei.

  - Pretendents nav izslēdzamas no iepirkuma procedūras saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1panta piektās daļas nosacījumiem.

  - Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība (turpmāk tekstā arī – Pretendents), visi dalībnieki savstarpēji noslēdz un piedāvājumā iekļauj sabiedrības līgumu atbilstoši Civillikuma 2241. – 2280.pantā noteiktajam, tā tekstā norādot arī sekojošo:

- nosacījumu, ka katrs apvienības dalībnieks atsevišķi un visi kopā ir atbildīgi par iepirkuma līguma noslēgšanu un izpildi, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības;

- norāda galveno dalībnieku un/vai personu, kas ir pilnvarota parakstīt piedāvājumu, iepirkuma līgumu un citus dokumentus, saņemt un izdot rīkojumus personu apvienības dalībnieku vārdā, kā arī saņemt maksājumus no Pasūtītāja;

- norāda katra personu apvienības dalībnieka veicamos uzdevumus un to apjomu līguma izpildē.

- gadījumā, ja tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, nolikumā noteiktajā termiņā LR Uzņēmumu reģistrā reģistrēs personālsabiedrību un pasūtītājam iesniegs reģistrācijas dokumenta kopiju.

  - Ja līguma slēgšanas tiesības piešķir personu apvienībai, pirms iepirkuma līguma noslēgšanas personu apvienībai ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā, skaitot no paziņojuma par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu saņemšanas dienas, LR Uzņēmumu reģistrā ir jāreģistrē personālsabiedrība (pilnsabiedrība vai komandītsabiedrība) un pasūtītājam jāiesniedz reģistrācijas dokumenta kopija.

  - Ja pretendents, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, balstās uz kādu personu, tiem ir jānoslēdz savstarpēja vienošanās par apņemšanos veikt Līguma Darbus un /vai nodot resursus iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā.

  - Ja pretendents līguma izpildē plānojis piesaistīt apakšuzņēmēju, bet nebalstās uz to savas kvalifikācijas apliecināšanā, tiem ir jānoslēdz savstarpēja vienošanās par apņemšanos veikt Līguma Darbus iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā.

  - Pretendenta saimnieciskajam un finansiālajam stāvoklim, kā arī Darbu izpildei nepieciešamajai pieredzei un citai kvalifikācijai ir jābūt atbilstošiem nolikuma un pielikuma Nr.2 „Kvalifikācija” prasībām.

  - Līguma izpildē sniegt līguma izpildes nodrošinājumu. Par līguma izpildes nodrošinājuma sniedzēju šī līguma ietvaros atbilstoši iepirkuma dokumentu noteikumiem var būt tikai Latvijas Republikā vai ārvalstīs reģistrēta banka, sniedzot garantiju saskaņā ar Starptautiskās tirdzniecības palātas noteikumiem Nr.758 „Noteikumi par Pirmā pieprasījuma garantijām” par pirmā pieprasījuma garantijām. Par nodrošinājuma sniedzēju var būt arī pats izpildītājs, pārskaitot nodrošinājuma summu pasūtītāja kontā. Nodrošinājumu noteikumi ir līguma projekta pielikumā.

  - Citas iepirkuma procedūras nolikumā un tā pielikumos noteiktās prasības.

- Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti (ieteicams ievērot šo secību):

  - Titullapa, kas noformēta atbilstoši nolikuma 13.10.punktā noteiktajam.

  - Satura rādītājs ar lapu numerāciju.

  - Piedāvājums saskaņā ar nolikuma Pielikumu Nr.1 „Piedāvājuma forma”.

  - Personu apvienības gadījumā – ir jāiesniedz visu apvienības dalībnieku savstarpēja parakstīts sabiedrības līgums. Tas ietver nolikuma 18.4.punktā noteiktās prasības.

  - Uzņēmumu reģistra izziņas vai cita dokumenta kopija par paraksta tiesīgajām personām, kas ir parakstījušas piedāvājumu un 18.4.punktā minēto sabiedrības līgumu.

  - Apakšuzņēmēju piesaistes gadījumā – kā pierādījums, ka pretendenta rīcībā būs nepieciešamie resursi, piedāvājumā ir jāiesniedz savstarpēja vienošanās par apņemšanos veikt Pretendenta kvalifikācijas rādītāju apkopojumā norādītos veicamos Darbus un /vai nodot resursus.

  - Aizpildīts nolikuma pielikums Nr.2 „Kvalifikācija”.

  - Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija. Citu valstu Pretendentiem/apakšuzņēmējiem – attiecīgas licences vai kāda cita dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts, kurā reģistrēts Pretendents/apakšuzņēmējs, normatīvie akti tādu pieprasa.

  - Nolikuma pielikuma Nr.2 „Kvalifikācija” 2.punkta prasībām atbilstošu piedāvātā personāla būvprakses sertifikātu kopijas būvniecības nozarēs, kuru darbu izpildi paredz iepirkums, t.i., ceļu projektēšanā, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanā, elektroietaišu projektēšanā, telekomunikāciju sistēmu un tīklu projektēšanā. Pretendenta personālam, kuram profesionālā kvalifikācija ir iegūta ārzemēs – Latvijas Republikas kompetentas institūcijas izdotu profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai sertifikātu, kas apliecina ārvalstīs iegūtās izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikā noteiktajām prasībām, kopijas.

  - Ja norādītais sertificētais speciālists nav Pretendentam vai tā apakšuzņēmējam reģistrēts Būvkomersantu reģistrā, piedāvājumā ir jāiesniedz:

    - pretendenta / apakšuzņēmēja apliecinājums, ka pēc lēmuma saņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, speciālists nekavējoties tiks reģistrēts pretendentam / apakšuzņēmējam Būvkomersantu reģistrā;

    - piesaistītā speciālista apliecinājums, ka tas piekrīt, ka Pretendents līguma slēgšanas gadījumā to reģistrē sev Būvkomersantu reģistrā un ka nepastāv šķēršļi, kuru dēļ pretendents nevarēs to izdarīt, ņemot vērā Ministru kabineta 28.06.2005.noteikumu Nr.453 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” 2.1punktu „Speciālistu vienlaikus var nodarbināt ne vairāk kā trīs komersanti”.

  - Spēkā esošas pretendenta profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija. Apdrošināšanas polisē profesionālajai darbībai ir jābūt apdrošinātai par summu, kas nav mazāka kā konkrētās ielas rekonstrukcijas projektēšanas izmaksas. Apdrošināšanas objekts – projektētāja civiltiesiskā atbildība par nolikumā un tā pielikumos minētajiem projektēšanas risinājumiem. Apdrošinātie riski – visi zaudējumi, (t.i. materiālie zaudējumi, miesas bojājumi, finansiālie zaudējumi, t.sk. arī tādi, kas nav pakārtoti materiālajiem zaudējumiem vai miesas bojājumiem), kurus projektētājs, pildot savus darba pienākumus, ir radījis trešajām personām (t.sk. arī darbu pasūtītājam), polises segtajā teritorijā un polises darbības laikā. Apdrošināšanas periods – no projektēšanas darbu sākuma līdz objekta nodošanai ekspluatācijā. Slēdzot līgumu Pretendents uzrādīs polises oriģinālu.

VAI

Pretendenta apliecinājums par to, ka līdz līguma slēgšanai pretendents uz sava rēķina veiks profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu. Apdrošināšanas polisē profesionālā darbība būs apdrošināta par summu, kas nav mazāka kā konkrētās ielas rekonstrukcijas projektēšanas izmaksas. Apdrošināšanas objekts – projektētāja civiltiesiskā atbildība par nolikumā un tā pielikumos minētajiem projektēšanas risinājumiem. Apdrošinātie riski – visi zaudējumi, (t.i. materiālie zaudējumi, miesas bojājumi, finansiālie zaudējumi, t.sk. arī tādi, kas nav pakārtoti materiālajiem zaudējumiem vai miesas bojājumiem), kurus projektētājs, pildot savus darba pienākumus, ir radījis trešajām personām (t.sk. arī darbu pasūtītājam), polises segtajā teritorijā un polises darbības laikā. Apdrošināšanas periods – no projektēšanas darbu sākuma līdz objekta nodošanai ekspluatācijā. Slēdzot līgumu Pretendents uzrādīs polises oriģinālu.;

  - Pretendenta apliecinājums par to, ka tas līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā desmit dienu laikā Pasūtītājam atbilstoši nolikuma 18.9.punktā noteiktajam iesniegs līguma izpildes nodrošinājumu par summu 10% (desmit procentu) apmērā no piedāvātās kopējās līgumcenas ar pievienotās vērtības nodokli. Apliecinājumam ir jābūt uz Pretendenta veidlapas, rakstītam brīvā formā ar norādi, ka nodrošinājums tiks sniegts saskaņā ar nolikuma un tā pielikumu prasībām, attiecīgi norādot, vai nodrošinājumu iesniegs kā bankas garantiju vai kā paša galvojumu, ieskaitot to pasūtītāja kontā.

  - Pretendenta (personu apvienības gadījumā – katra tās dalībnieka) apliecinājums/i, par to, ka uz to neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.1pantā noteiktie pretendentu izslēgšanas nosacījumi.

  - Citi dokumenti, ko paredz nolikuma pielikumu formas, un citi dokumenti, kas izriet no nolikuma prasībām.

  - Dokumenti, ziņas ko pretendents uzskata par nepieciešamiem iekļaut piedāvājumā.

  - Pretendents piedāvājumā uzreiz var iekļaut VID izziņu, kas nav izdota agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, par to, ka tam Latvijā nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas pārsniedz 100 latus.

- Pretendenta tiesības un pienākumi:

  - Piedalīšanās iepirkuma procedūrā ir Pretendentu brīvas gribas izpausme. Iesniedzot piedāvājumu dalībai iepirkuma procedūrā, Pretendents pieņem un apņemas ievērot visus nolikuma noteikumus.

  - Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 41.panta trešajai daļai un 42.panta trešajai daļai Pretendents, lai pierādītu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām.

  - Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 20.pantam Pretendents var piesaistīt apakšuzņēmējus. Tādā gadījumā pretendentam nolikuma pielikumā Nr.2 „Kvalifikācija” attiecīgajā punktā atbilstoši dotajai formai ir jānorāda visi plānotie apakšuzņēmēji.

  - Pretendents pārliecinās, ka visi nolikumā prasītie dokumenti ir iekļauti piedāvājumā.

  - Pretendentam ir pienākums pieprasīt papildinformāciju vai nolikuma skaidrojumu, ja iepirkuma procedūras dokumenti nav skaidri saprotami.

  - Pretendentam, sagatavojot piedāvājumu, ir pienākums pasūtītāja mājaslapā internetā pie attiecīgā iepirkuma dokumentiem iepazīties ar iepirkuma procedūras laikā veikto saraksti (saņemtajiem jautājumiem un atbildēm, kā arī precizējumiem, grozījumiem).

  - Pretendenta tiesības atsaukt piedāvājumu nosaka iepirkumu komisija, ja pretendents ir iesniedzis iesniegumu par piedāvājuma atsaukšanu.

  - Pretendentam nav tiesību atsaukt kādu no sniegtajiem nodrošinājumiem.

  - Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir tiesības pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums konkrētajā laikā ir saņemts.

  - Pretendentam ir pienākums sniegt patiesu informāciju (ziņas).

  - Pretendentam ir pienākums pēc pasūtītāja pieprasījuma izskaidrot savu piedāvājumu, noteiktajā laikā atbildot uz jautājumiem, uzrādot dokumentu oriģinālus, vai iesniedzot citu nepieciešamo informāciju, dokumentus.

  - Pretendentam ir tiesības pieprasīt un saņemt Publisko iepirkumu likumā noteikto informāciju (dokumentu atvasinājumus) noteiktajos termiņos, iesniedzot (atsūtot) par to atbilstošu pieprasījumu (iesniegumu).

  - Pretendentam ir pienākums segt visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

  - Pretendentam ir pienākums līguma darbus veikt atbilstoši piedāvājumā norādītajam. Atkāpes no piedāvājumā norādītā ir pieļaujamas tikai ar pasūtītāja piekrišanu, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi, bet nepasliktinot savu stāvokli un nemazinot pretendentiem sākotnēji noteiktās prasības.

  - Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta trīspadsmito daļu Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisijas pieņemto lēmumu tiesā likumā noteiktajā kārtībā, viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas.

Pretendentu atlase un piedāvājumu vērtēšana

- Pretendentu atlase, kvalifikācijas atbilstības pārbaude un piedāvājumu vērtēšana.

  - Piedāvājuma noformējuma novērtēšanu, pretendentu atlasi, pārbaudot kvalifikācijas atbilstību, piedāvājumu vērtēšanu un lēmumu pieņemšanu slēgtās sēdēs veic Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija (turpmāk tekstā – iepirkumu komisija).

  - Katrs iepirkumu komisijas loceklis, kas piedalās piedāvājumu vērtēšanā, paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā un nav ar to saistīts Publisko iepirkumu likuma 23.panta pirmās, otrās un trešās daļas izpratnē.

  - Piedāvājumu vērtēšana noris atbilstoši Publisko iepirkumu likumam, saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikuma un tā pielikumu noteikumiem.

  - Iepirkumu komisija uzskata, ka Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, ir pilnībā iepazinies ar iepirkuma procedūras dokumentiem, sapratis un piekrīt izpildīt iepirkuma procedūras dokumentos noteiktās prasības un par piedāvāto cenu izpildīt Līguma Darbus.

  - Ja aploksne (piedāvājuma iesaiņojums) nav noformēta atbilstoši nolikuma prasībām, Pasūtītājs nav atbildīgs par piedāvājuma nonākšanu pie nepareiza adresāta vai tā atvēršanu pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Priekšlaicīgi atvērtu piedāvājumu iepirkumu komisija turpmāk neizskata.

  - Iepirkumu komisija pretendenta kvalifikāciju un tehniskās spējas vērtē no piedāvājumā iekļautās informācijas un uzskata, ka pretendents paredzamā līguma Darbus ir plānojis veikt atbilstoši piedāvājumā norādītajai informācijai.

  - Iepirkumu komisija pārbauda, vai piedāvājumi ir noformēti atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos izvirzītajām prasībām un vai ir iesniegti visi prasītie dokumenti.

    - Ja dokumenti nav noformēti atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos izvirzītajām prasībām vai nav iesniegti visi prasītie dokumenti, vai arī iesniegtais (piedāvājumā iekļautais) dokuments nesatur nolikumā prasīto informāciju, iepirkumu komisija var pieņemt lēmumu par piedāvājuma noraidīšanu, vērtējot attiecīgo neatbilstību pēc būtības.

    - Dokumentu oriģināla un kopijas eksemplāros iekļautās informācijas nesakritību gadījumā par pareizu tiek uzskatīta oriģināla eksemplārā iekļautā informācija.

  - Iepirkumu komisija pārbauda pretendentu kvalifikācijas atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos izvirzītajām prasībām.

    - Ja pretendenta kvalifikācija neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos izvirzītajām prasībām, iepirkumu komisija pieņem lēmumu par attiecīgā pretendenta piedāvājuma noraidīšanu.

    - Ja pretendenta personālam, kuram profesionālā kvalifikācija ir iegūta ārzemēs, nav Latvijas Republikas kompetentas institūcijas izdotu profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai sertifikātu, kas apliecina ārvalstīs iegūtās izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikā noteiktajām prasībām, iepirkumu komisija pieņem lēmumu par attiecīgā pretendenta piedāvājuma noraidīšanu.

    - Ja pretendentam nav pietiekami resursi Līguma Darbu veikšanai, iepirkumu komisija pieņem lēmumu par attiecīgā pretendenta piedāvājuma noraidīšanu.

    - Ja Pretendenta kvalifikācijas rādītāju apkopojumā norādītais saimnieciskais un finansiālais stāvoklis, tehniskās un profesionālās spējas nav atbilstošas nolikuma prasībām un/vai paredzēto Darbu izpildei, iepirkumu komisija ar pieņemt lēmumu par attiecīgā pretendenta piedāvājuma noraidīšanu.

  - Iepirkumu komisija pārbauda tehniskā piedāvājuma atbilstību iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, pārbauda, vai finanšu piedāvājumā ir iekļautas visas prasītās izmaksas, nosaka tehniskā piedāvājuma atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos iekļauto tehnisko prasību līmenim.

    - Par piedāvājumiem, kuros nebūs ietverti visi sarakstes laikā veiktie precizējumi, iepirkumu komisija var pieņemt lēmumu par piedāvājuma noraidīšanu, vērtējot attiecīgo neatbilstību pēc būtības.

    - Ja pretendents ar tehnisko piedāvājumu vai atbildēm uz iepirkumu komisijas uzdotajiem jautājumiem nepierāda spēju izpildīt Darbus, komisija pieņem lēmumu par pretendenta noraidīšanu.

  - Iepirkumu komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu. Ja piedāvājumā konstatētas aritmētiskās kļūdas, komisija tās labo.

  - Par visiem aritmētisko kļūdu labojumiem komisija paziņo Pretendentam, kura piedāvājumā labojumi izdarīti. Ja Pretendents nepiekrīt aritmētisko kļūdu labojumiem, tam nekavējoties ir jāsniedz skaidrojums par iemesliem. Iepirkumu komisija var atkārtoti labot aritmētiskās kļūdas, ja uzskata, ka tas ir nepieciešams. Novērtējot un salīdzinot piedāvājumus, kuros bijušas aritmētiskas kļūdas, komisija ņem vērā tikai aritmētiski izlabotās cenas.

  - Iepirkumu komisija vērtē, vai kāds no saņemtajiem piedāvājumiem nav nepamatoti lēts. Ja iepirkuma komisija uzskata, ka saņemtais piedāvājums ir nepamatoti lēts, tā rīkojas Publisko iepirkumu likuma 48.panta kārtībā.

  - Iepirkumu komisija izslēdz piedāvājumu no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā, ja tā uzzina, ka pastāv kāds no Publisko iepirkumu likuma 81.pantā noteiktajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem. Lai novērtētu, vai uz pretendentu neattiecas kāds no Publisko iepirkumu likuma 81.pantā noteiktajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem, iepirkumu komisija veic iepriekšminētā likuma panta (52)daļā noteiktās darbības. Ja pretendenta piedāvājumā ir iekļauta VID izziņa, kas nav izdota agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, par to, ka tam Latvijā nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas pārsniedz 100 latus, iepirkumu komisija to atkārtoti neprasa.

  - Ja iepirkumu komisija kādu no piedāvājumiem atzīst par neatbilstošu iepirkuma dokumentos izvirzītajām prasībām un pieņem lēmumu pa pretendenta noraidīšanu, tā piedāvājumu turpmāk nevērtē.

  - Iepirkumu komisija jebkurā no vērtēšanas posmiem var lūgt pretendentam, kura piedāvājums nav skaidrs, lai tas atbild uz jautājumiem, skaidro piedāvājumā iekļauto informāciju, sniedz papildus informāciju, u.c.

  - Ja komisija pieprasa, lai pretendents precizē informāciju vai paskaidro savu piedāvājumu, tā nosaka termiņu, līdz kuram Pretendentam ir jāsniedz atbilde.

  - Ja pretendents ar piedāvājuma skaidrojumiem groza piedāvājumā sākotnēji noteikto, tas ir uzskatāms par piedāvājuma grozījumu un iepirkumu komisija piedāvājumu vērtē, neņemot vērā pretendenta piedāvātos piedāvājuma grozījumus.

  - Ja atklājas, ka pretendents ir sniedzis nepatiesas ziņas, komisija noraida viņa piedāvājumu.

  - Iepirkumu komisija jebkurā no vērtēšanas posmiem var pārbaudīt pretendenta kvalifikāciju un/vai piedāvājumā iekļautās informācijas patiesumu, izmantojot publiski pieejamās datu bāzes, piemēram, Būvkomersantu reģistrs, Lursoft, Uzņēmumu reģistra datu bāze, kā arī pieprasot informāciju no citiem pasūtītājiem par piedāvājumā norādītajiem veiktajiem darbiem.

  - Vērtējot piedāvājumus, iepirkumu komisija ņem vērā pretendentiem uzdotos jautājumus un saņemtās atbildes uz tiem. Ja Pretendents noteiktajā laikā neatbild uz Iepirkumu komisijas lūgumu atbildēt uz jautājumiem, skaidrot piedāvājumā iekļauto informāciju, sniegt papildus informāciju, komisija ir tiesīga vērtēt, ņemot vērā rīcībā esošo informāciju. Ja pretendents, atbildot uz iepirkumu komisijas uzdotajiem jautājumiem nenovērš šaubas par atbilstību prasībām, tad komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu par Pretendenta piedāvājuma noraidīšanu.

  - Vērtējot piedāvājumus, komisija neņem vērā nekādus Pretendenta piedāvātos papildus labumus, kas nav prasīti iepirkuma procedūras nolikumā vai pārsniedz nolikumā noteikto prasību minimumu iepirkuma priekšmetam.

- Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji

  - Piedāvājuma izvēles kritērijs – piedāvājums ar viszemāko cenu.

    - Līguma slēgšanas tiesības piešķir pretendentam, kura piedāvājums atbilst iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām un ir ar viszemāko cenu.

  - Par pieņemto lēmumu par līguma tiesību slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkumu komisija paziņo pretendentiem trīs darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas, nosūtot paziņojumu par pieņemto lēmumu pa faksu, vienlaicīgi to izsūtot arī pa pastu.

- Iepirkumu komisijas tiesības:

  - Veikt precizējumus, skaidrojumus iepirkuma nolikumā, ievietojot par tiem attiecīgu informāciju Pasūtītāja mājaslapā internetā pie attiecīgā iepirkuma procedūras nolikuma un sarakstes. Ja iepirkuma nolikumā veicami būtiski grozījumi, Iepirkumu komisija var pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu bez rezultāta.

  - Ja tas nepieciešams pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai, pieprasīt Pretendentiem precizēt informāciju, iesniegt papildus informāciju par piedāvājumu, apliecināt piedāvājumā iekļautās informācijas patiesumu, pieprasīt uzrādīt dokumenta oriģinālu, u.c. saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 37., 45.un 48.pantu.

  - Pieaicināt komisijas darbā ekspertus ar padomdevēja tiesībām.

  - Izbeigt iepirkuma procedūru saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 38.pantu, ja pasūtītājam ir objektīvs pamatojums.

  - Veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem tiesību aktiem un šo nolikumu.

  - Pasūtītājs nesedz un nekompensē izdevumus par piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu neatkarīgi no iepirkuma procedūras norises un rezultāta.

  - Atbilstoši nolikumā noteiktajam saņemt, atvērt piedāvājumus, vērtēt tos un pieņemt lēmumu par piedāvājuma turpmāku vērtēšanu vai noraidīšanu. Pieņemt lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu vienam no piedāvājumus iesniegušajiem pretendentiem.

- Iepirkumu komisijas pienākumi:

  - izskatīt visus noteiktajā laikā saņemtos Pretendentu piedāvājumus, veicot visas pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un lēmuma pieņemšanai nepieciešamās darbības, atbilstoši nolikuma un Publisko iepirkumu likuma noteikumiem;

  - noteiktajā termiņā līdz piedāvājumu iesniegšanai sniegt atbildes uz iepirkuma procedūrā saņemtajiem jautājumiem;

  - sniegt vispārpieejamo informāciju saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un citiem spēkā esošiem normatīvajiem aktiem;

  - veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, šo nolikumu un citām spēkā esošām tiesību normām.

Nolikuma pielikums Nr.1 „Piedāvājuma forma”

(Uz pretendenta veidlapas ar rekvizītiem)

Iepirkuma procedūra

„Madonas pilsētas Saules ielas (posmā no Rīgas ielas līdz Rūpniecības ielai) rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde”

identifikācijas numurs MNP2011/26_ERAF

### PIEDĀVĀJUMS

Pilnībā iepazinušies ar iepirkuma nolikumu un tā pielikumiem, kā arī ar pieejamo informāciju, mēs piedāvājam nolikumā noteiktajos termiņos veikt iepirkumā izsludinātos darbus – izstrādāt Madonas pilsētas Saules ielas (posmā no Rīgas ielas līdz Rūpniecības ielai) rekonstrukcijas būvprojektu atbilstoši līguma noteikumiem par summu:

| Nr. | Darbu nosaukums | Darbu izmaksas bez PVN(LS) | Izpildes laiks (kalendārās dienas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Projektēšanas sagatavošanas darbi, tehniskās dokumentācijas pieprasīšana un apstrāde |  |  |
| 2 | Inženiertopogrāfiskā plāna aktualizācija un nepieciešamās informācijas papildināšana. |  |  |
| 3 | Tehniskā slēdziena, par visu inženierkomunikāciju aku tehnisko stāvokli, sagatavošana |  |  |
| 4 | Vispārīgās daļas izstrāde, atbilstoši projektēšanas uzdevuma prasībām |  |  |
| 5 | Ceļu daļas izstrāde, atbilstoši projektēšanas uzdevuma prasībām |  |  |
| 6 | Inženierrisinājumu daļas izstrāde, atbilstoši projektēšanas uzdevumu prasībām |  |  |
| 7 | Ekonomiskās daļas izstrāde, atbilstoši projektēšanas uzdevuma prasībām. |  |  |
| 8 | Būvdarbu organizācijas daļas izstrāde, atbilstoši projektēšanas uzdevuma prasībām. |  |  |
| 9 | Projekta saskaņošana un akceptēšana, eksemplāru pavairošana (7 eks.) |  |  |
| 10 | Ceļu drošības audits (MK noteikumi Nr.543”Ceļu drošības audita noteikumi” |  |  |
| 10 | Objekta autoruzraudzība |  |  |
|  | Kopā bez PVN |  |  |
|  | PVN 22% |  |  |
|  | Kopā ar PVN |  |  |

Apliecinām, ka:

- norādot katras pozīcijas izmaksas, esam ietvēruši visas izmaksas, kas saistītas ar darbu pilnīgu izpildi, un tajās ir ietvertas visas nodevas un nodokļi, kas saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem jāmaksā Līguma izpildītājam.

- Bez papildus samaksas pasūtītāja noteiktajā termiņā novērsīsim izpildītajos Darbos konstatētos trūkumus un /vai neatbilstības arī pēc to pieņemšanas.

- līguma darbi tiks veikti plānotajos termiņos atbilstoši nolikuma prasībām, Latvijas Republikā spēkā esošām tiesību normām un citiem normatīvajiem aktiem (piem., būvnormatīviem, standartiem).

- atzīstam, piedāvājuma spēkā esamību līdz	 (ne mazāk līdz 2011.gada 15.septembrim).

- pēdējo trīs gadu laikā Darbi ir veikti pilnīgi, pienācīgā kārtā un izpildītāja dēļ nav kavēti līgumos nolīgtie termiņi.

- visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.

- mēs piekrītam visām prasībām, kas iepirkuma dokumentos ir izvirzītas Pretendentiem.

- kamēr oficiālā Vienošanās (līgums) tiek gatavota un noformēta, šis Piedāvājums kopā ar Jūsu piekrišanu noteiks saistības mūsu starpā.

Informācija, kas pēc pretendenta domām ir uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju atrodas pretendenta ________ piedāvājuma _____ lpp.

Iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā no mūsu puses līgumu parakstīs pretendenta pārstāvis: pārstāvja amats, vārds uzvārds, kas pretendentu pārstāv uz (statūti, pilnvara vai cits – nosaukt atbilstošo) pamata.

Pretendenta kontaktpersonas vārds, uzvārds, amats

Pretendenta pārstāvja paraksts, paraksta atšifrējums

Piedāvājuma parakstīšanas datums

Z.V.

Nolikuma pielikums Nr.2 „Kvalifikācija”

### KVALIFIKĀCIJA

1. Pretendenta pieredze

Pretendentam (Pretendentam, kurš piedāvājumu iesniedz kā personu apvienība vai kurš balstās arī uz apakšuzņēmēja iespējām, dalībnieku/personu pieredze skaitāma kopā) iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā jābūt pieredzei ielu projektēšanas darbu veikšanā, kas atbilst sekojošām prasībām:

  - pieredze būvprojektu izstrādē vismaz 3 (trīs) objektiem, kuros būvdarbu tāmes vērtība ir vienāda vai lielāka par 1 (vienu) miljonu latu. To apliecina turpmāk tabulā pretendenta noradītā informācija un pasūtītāju pozitīvas atsauksmes. Atsauksmes piedāvājumā nav jāiekļauj, bet Iepirkumu komisija ir tiesīga vērtēšanas laikā prasīt atsauksmes tabulā norādītajiem pasūtītājiem.

Tabulā norādīt informāciju par objektiem, kas atbilst minētajām prasībām:

| Objekta (tehniskā projekta) nosaukums, gads | Norādīt atbilstību 1. punktā minētajām prasībām būvdarbu tāmes vērtība / Ls | Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis |
| --- | --- | --- |

2. Personāla kvalifikācija

Pretendentam iepirkumā definēto Darbu Līguma izpildei ir jānorāda:

2.1. sertificēts speciālists ceļu projektēšanā;

Līguma izpildē iesaistītā Būvprojekta vadītāja apliecinājums par gatavību piedalīties Līguma izpildē

Ar šo es apņemos strādāt pie līguma „Madonas pilsētas Saules ielas (posmā no Rīgas ielas līdz Rūpniecības ielai) rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde”, identifikācijas numurs MNP2011/26_ERAF, izpildes tādā statusā, kāds man ir paredzēts <Pretendenta nosaukums> piedāvājumā, gadījumā, ja ar šo Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums. Ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt un kuru dēļ nav iespējama mana dalība līguma izpildē, apņemos par tiem nekavējoties informēt savu darba devēju un Pasūtītāju.

  - sertificēts speciālists ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanā;

Līguma izpildē iesaistītā ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektētāja apliecinājums par gatavību piedalīties Līguma izpildē

Ar šo es apņemos strādāt pie līguma „Madonas pilsētas Saules ielas (posmā no Rīgas ielas līdz Rūpniecības ielai) rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde”, identifikācijas numurs MNP2011/26_ERAF, izpildes tādā statusā, kāds man ir paredzēts <Pretendenta nosaukums> piedāvājumā, gadījumā, ja ar šo Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums. Ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt un kuru dēļ nav iespējama mana dalība līguma izpildē, apņemos par tiem nekavējoties informēt savu darba

devēju un Pasūtītāju.

| Vārds, Uzvārds |  |
| --- | --- |
| projektētāja personīgais paraksts |  |
| Datums |  |

  - sertificēts speciālists elektroietaišu projektēšanā;

Līguma izpildē iesaistītā elektroietaišu projektētāja apliecinājums par gatavību piedalīties Līguma izpildē

Ar šo es apņemos strādāt pie līguma „Madonas pilsētas Saules ielas (posmā no Rīgas ielas līdz Rūpniecības ielai) rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde”, identifikācijas numurs MNP2011/26_ERAF, izpildes tādā statusā, kāds man ir paredzēts <Pretendenta nosaukums> piedāvājumā, gadījumā, ja ar šo Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums. Ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt un kuru dēļ nav iespējama mana dalība līguma izpildē, apņemos par tiem nekavējoties informēt savu darba devēju un Pasūtītāju.

| Vārds, Uzvārds |  |
| --- | --- |
| projektētāja personīgais paraksts |  |
| Datums |  |

  - sertificēts speciālists telekomunikāciju sistēmu un tīklu projektēšanā.

Līguma izpildē iesaistītā telekomunikāciju sistēmu un tīklu projektētāja apliecinājums par gatavību piedalīties Līguma izpildē

Ar šo es apņemos strādāt pie līguma „Madonas pilsētas Saules ielas (posmā no Rīgas ielas līdz Rūpniecības ielai) rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde”, identifikācijas numurs MNP2011/26_ERAF, izpildes tādā statusā, kāds man ir paredzēts <Pretendenta nosaukums> piedāvājumā, gadījumā, ja ar šo Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums. Ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt un kuru dēļ nav iespējama mana dalība līguma izpildē, apņemos par tiem nekavējoties informēt savu darba devēju un Pasūtītāju.

| Vārds, Uzvārds |  |
| --- | --- |
| projektētāja personīgais paraksts |  |
| Datums |  |

  - Ja norādītais sertificētais speciālists nav Pretendentam vai tā apakšuzņēmējam reģistrēts Būvkomersantu reģistrā, ir papildus jāiesniedz:

    - pretendenta (apakšuzņēmēja) apliecinājums, ka pēc lēmuma saņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, speciālists nekavējoties tiks reģistrēts pretendentam (apakšuzņēmējam) Būvkomersantu reģistrā;

    - piesaistītā speciālista apliecinājums, ka tas piekrīt, ka Pretendents(apakšuzņēmējs) līguma slēgšanas gadījumā to reģistrē sev Būvkomersantu reģistrā un ka nepastāv šķēršļi, kuru dēļ pretendents nevarēs to izdarīt, ņemot vērā Ministru kabineta 28.06.2005.noteikumu Nr.453 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” 2.1punktu „Speciālistu vienlaikus var nodarbināt ne vairāk kā trīs komersanti”.

3. Uzņēmuma darbaspēka bilance:

|  | 01.01.2009. | 01.01.2010. | 01.01.2011. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 . Kopējais pastāvīgo darbinieku skaits: |  |  |  |
| No kopējā strādājošo skaita: |  |  |  |
| 1.1 vadošais un inženiertehniskais personāls |  |  |  |
| 1.2 strādnieki |  |  |  |
| 2. Sezonas strādnieku skaits. |  |  |  |

5. Apakšuzņēmēju saraksts

Jāuzrāda visi apakšuzņēmēji.

| Apakšuzņēmēja nosaukums | Veicamā Darba daļa |  |
| --- | --- | --- |
|  | Darba daļas nosaukums no Darba daudzumu saraksta | % no piedāvājuma cenas |
|  |  | utt. |
|  | Kopā (%) |  |

Līguma izpildē iesaistītā apakšuzņēmēja apliecinājums par gatavību piedalīties Līguma izpildē

Ar šo 	 (<apakšuzņēmēja nosaukums>) , ko saskaņā ar (<statūtiem, pilnvaru – norādīt atbilstošo>) pārstāv (<pārstāvja vārds un uzvārds>),

apņemas strādāt pie iepirkuma līguma „Madonas pilsētas Saules ielas (posmā no Rīgas ielas līdz Rūpniecības ielai) rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde”, identifikācijas numurs MNP2011/26_ERAF, izpildes kā pretendenta <Pretendenta nosaukums> apakšuzņēmējs, gadījumā, ja ar šo pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums. Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma procedūras laikā, par kuriem (<apakšuzņēmēja nosaukums, pārstāvja vārds un uzvārds> ) apņemas nekavējoties informēt pasūtītāju.

| apakšuzņēmēja nosaukums / fiziskai personai - vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds, amats |  |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

| Pretendenta pārstāvis |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

Nolikuma pielikums Nr.3 „Līguma projekts”

LĪGUMS Nr.

Madonas pilsētas Saules ielas (posmā no Rīgas ielas līdz Rūpniecības ielai) rekonstrukcijas būvprojekta izstrādi

Madonā, 	2011. gada … . augustā

Madonas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000054572, juridiskā adrese: Saieta laukums1, Madona, Madonas novads, kuras vārdā saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām”, novada pašvaldības nolikumu un 2009.gada 1.jūlija novada domes sēdes lēmumu (protokols Nr.1;5§) darbojas novada pašvaldības izpilddirektors Āris VILŠĶĒRSTS, turpmāk tekstā PASŪTĪTĀJS, no vienas puses un

iepirkuma uzvarētājs, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese, kuras vārdā saskaņā ar statūtiem darbojas valdes loceklis vārds uzvārds, no otras puses, turpmāk tekstā IZPILDĪTĀJS, noslēdz šādu līgumu:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. PASŪTĪTAJS uzdod un IZPILDĪTĀJS apņemas izstrādāt būvprojektu „Madonas pilsētas Saules ielas (posmā no Rīgas ielas līdz Rūpniecības ielai) rekonstrukcija” un saskaņot ar valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī izstrādāt detalizētos risinājumus, turpmāk tekstā “Projekta Dokumentācija” un veikt autoruzraudzību, turpmāk tekstā “Autoruzraudzība”, izstrādātajam būvprojektam „Madonas pilsētas Saules ielas (posmā no Rīgas ielas līdz Rūpniecības ielai) rekonstrukcija”, turpmāk tekstā “Būvobjekts”, saskaņā ar Projektēšanas uzdevumu (Pielikums Nr.1), atbilstoši Izpildītāja iesniegtajam piedāvājumam iepirkumā „Madonas pilsētas Saules ielas (posmā no Rīgas ielas līdz Rūpniecības ielai) rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde”, identifikācijas Nr.MNP2011/26_ERAF (Pielikums Nr.2) un ievērojot visus šī Līguma noteikumus.

2. DARBU IZPILDES TERMIŅŠ

2.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.

2.2. Darbu izpildes termiņš par Projekta Dokumentācijas izstrādi tiek noteiks 2012.gada 1.februāris.

2.3. Autoruzraudzības darbu izpildes termiņš ir 7 (septiņi) mēneši. Ielas rekonstrukcijas būvdarbus ir plānots uzsākt 2012.gada 2.ceturksnī.

(Grozījumi, kas izdarīti ar 12.07.2011.sarakstes vēstuli Nr.1)

2.4. Izpildītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas un visu ar Projektēšanas Dokumentācijas izstrādi saistīto dokumentācijas saņemšanas no Pasūtītāja, iesniedz ielas rekonstrukcijas konceptuālo risinājumu skici Madonas novada pašvaldības attīstības nodaļai saskaņošanai.

3. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

3.1. Samaksa par Būvprojekta izstrādi tiek noteikta Ls ………. (summa vārdiem) un PVN 22% Ls ………… (summa vārdiem) apmērā, kopējā samaksa par Būvprojekta izstrādi tiek noteikta Ls …… (summa vārdiem).

  - Samaksa par autoruzraudzības darbu veikšanu būvniecības laikā tiek noteikta Ls ….. (summa vārdiem) un PVN 22% Ls …….. (summa vārdiem) apmērā, kopējā samaksa par autoruzraudzību tiek noteikta Ls ……… (summa vārdiem).

3.3. Kopējā līguma summa par punktā 1.1 minēto darbu ir izpildi, kā tā pamatota ar IZPILDĪTĀJA piedāvājumu, tiek noteikta Ls ……… (summa vārdiem), tai skaitā PVN (22%) Ls …….. (summa vārdiem).

  - Maksājumu kārtība ir sekojoša:

3.4.1. Līguma apmaksa par Projekta Dokumentācijas izstrādi un saskaņošanu ir 10 (desmit) darba dienu laikā pēc projekta dokumentācijas pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas Pasūtītājs samaksā izpildītājam par būvvaldē akceptētu Projekta Dokumentāciju.

    - Līguma apmaksa par autoruzraudzības darbiem tiek veikta ik mēnesi proporcionāli būvdarbu izpildes daļai. Visi maksājumi tiek veikti 10 kalendāro dienu laikā pēc samaksas dokumentu iesniegšanas pasūtītājam. Samaksu par Darbu izpildi Pasūtītājas pārskaita uz Izpildītāja norēķinu kontu.

    - Līguma pēdējā summa par autoruzraudzību Ls tiek veikta 10 (desmit) darba dienu laikā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā un rēķina saņemšanas Madonas novada pašvaldībā.

  - Līguma summa ir noteikta latos (Ls) un tiek apstiprināta, savstarpēji parakstot šo Līgumu. Līguma summa ietver visus nodokļus un nodevas, kas, saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas likumdošanu vai citiem normatīviem aktiem, jāmaksā Izpildītājam.

  - Autoruzraudzības summā ir iekļauta summa par detalizēto zīmējumu izstrādi. Šādu zīmējumu nepieciešamību nosaka Pasūtītājs un Būvuzraugs.

  - Gadījumā ja būvniecības darbu kopējais ilgums no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ tiek pagarināts, attiecīgi tiek pagarināts autoruzraudzības darbu izpildes termiņš, par to neparedzot papildus samaksu izpildītājam.

  - Ja līgumā noteikto darbu izpilde tiek pārtraukta no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, tad Puses sastāda aktu par faktiski izpildītajiem darbiem, fiksējot tajā Izpildītāja izpildīto darbu apjomu proporcionāli uz šī līguma pārtraukšanas brīdi izpildīto Objekta būvdarbu apjomam. Pasūtītājs 15 (piecpadsmit) dienu laikā no akta parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas samaksā Izpildītājam par faktiski veiktajiem darbiem saskaņā ar pušu parakstīto aktu.

  - Līguma summā nav ietverta samaksa par nemateriālajiem pasūtījumiem:

- tehniskajiem noteikumiem, valsts un pašvaldības nodevām, kas saistītas ar projektēšanu vai projekta skaņošanu;

- iespējamo papildus objektu projektēšanu;

- citu, pamatprogrammā neparedzētu darbu projektēšana, organizēšana, veikšana.

3.10. Ja pēc līguma noslēgšanas datuma spēkā esošajos normatīvajos aktos tiek izdarīti grozījumi nodokļos un nodevās, kas Izpildītājam pazemina vai paaugstina Līguma Darbu izmaksas un kuru ietekme uz izmaksām ir precīzi nosakāma (piemēram, PVN), tad pēc abu pušu savstarpējas vienošanās līgumcena var tikt grozīta nodokļos un/vai nodevās izdarīto grozījumu apmērā.

(Grozījumi, kas izdarīti ar 12.07.2011.sarakstes vēstuli Nr.1.)

- PROJEKTĒTĀJA PIENĀKUMI

  - Līguma ietvaros no atbildīgajām institūcijām saņemt (pamatojoties uz saskaņotu ielas rekonstrukcijas skici) papildus nepieciešamos tehniskos noteikumus no attiecīgām institūcijām, veikt projekta dokumentācijas izstrādāšanu tehniskā projekta stadijā un tā saskaņošanu ar Pasūtītāju.

  - Nodrošināt Būvobjektā būvniecības gaitā Autoruzraudzību atbilstoši šī Līguma nosacījumiem, nodrošinot Būvprojekta autentisku realizāciju dabā.

  - Projektētāja norādījumi ir saistoši Pasūtītājam un būvuzņēmējam no brīža, kad tie ir ierakstīti Autoruzraudzības žurnālā.

  - Projektētāja pienākums ir nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kuri var ietekmēt būvniecības procesu, kā arī sniegt priekšlikumus par iespējamiem risinājumiem.

  - Projektētāja pienākums ir piedalīties būvniecības procesā iesaistīto grupu sanāksmēs.

  - Veikt projektēšanu saskaņā ar LR spēkā esošajiem likumiem, normām un noteikumiem.

  - Atbildēt vienīgi Pasūtītājam par savu darba daļu izpildes termiņiem un kvalitāti.

  - Izpildītāja pienākums ir nodrošināt visus nepieciešamos skaņojumus, ar būvprojekta realizācijā iesaistītajām institūcijām, kuru intereses atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem skar šī objekta izbūve.

  - Izpildītājam konkrētās ielas satiksmes organizācijas projekts jāiesniedz CSDD Ceļu auditam izvērtēšanai un atzinuma saņemšanai. CSDD Ceļu audita izmaksas sedz Izpildītājs.

  - Izpildītājam par saviem līdzekļiem jāveic visu projektēšanas gaitā pieļauto kļūdu, neprecizitāšu un citu projekta defektu novēršana saskaņā ar CSDD Ceļu audita norādījumiem.

- PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

  - Pirms darbu uzsākšanas nodrošināt Izpildītāju ar precīzu projektēšanas uzdevumu, topogrāfiskās izpētes materiāliem, arhitektūras plānošanas uzdevumu, kā arī ar visu nepieciešamo informāciju, kas ir atkarīga no Pasūtītāja.

  - Veikt Izpildītāja rēķinu apmaksu saskaņā ar šī Līguma 3.punktu.

  - Pasūtītājs nodod Izpildītājam 3 (trīs) darba dienu laikā no līguma parakstīšanas visu Darbu veikšanai nepieciešamo informāciju, saskaņā ar šo Līgumu.

  - Veikt jebkuru ar darba uzdevuma vai projektēšanas programmas izmaiņām saistītu labojumu papildu apmaksu gadījumos, kad jau akceptētos risinājumus vai programmu pieprasa mainīt pats Pasūtītājs, vai valsts institūcijas maina savas prasības projektēšanas gaitā, vai arī kādu citu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, kurus nebija iespējams zināt un savlaicīgi paredzēt. Šajā gadījumā puses savstarpēji vienojas par līguma termiņa pagarinājumu un/vai darbu papildu apmaksas kārtību, noslēdzot papildus vienošanos pie līguma.

  - Pasūtītāja pienākums ir nodrošināt visus būvprojekta nepieciešamos skaņojumus, kuri saskaņā ar LR likumdošanu jāveic BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJAM, kā arī panākt vienošanās, ja tādas būs nepieciešamas ar zemes un ēku īpašniekiem, kuru intereses atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem skar šī objekta izbūve.

  - Pasūtītājam ir tiesības izvirzīt pretenzijas par Projekta Dokumentāciju un, ja tā pilnīgi vai daļēji neatbilst Projektēšanas uzdevumam, LR Būvnormatīviem un Pasūtītāja rakstiski noformulētām prasībām, vai satur kļūdainus risinājumus.

6. PROJEKTA DOKUMENTĀCIJAS NODOŠANAS UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA, IZMAIŅAS PROJEKTA DOKUMENTĀCIJĀ

6.1.	Projekta dokumentācija Pasūtītājam tiek izsniegta 7 (septiņos) eksemplāros papīra formātā un 1 (vienā) eksemplārā elektroniski CD PDF un Dwg formātā, kā arī būvdarbu tāmes MS Excel formātā. Papildus eksemplāru izgatavošana tiek veikta par papildus samaksu.

6.2. Projektētājs iesniedz Pasūtītājam Projekta dokumentāciju izskatīšanai un saskaņošanai sekojošā veidā:

6.2.1. Projekta dokumentācija Pasūtītājam izskatīšanai un saskaņošanai tiek iesniegta ar Pavadzīmi.

6.2.2.	Pasūtītājam jāsaskaņo iesniegtā Projekta Dokumentācija vai jāiesniedz rakstisks ziņojums Projektētājam par izmaiņām vai labojumiem 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Projekta Dokumentācijas saņemšanas.

6.2.3. Ja Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā neiesniedz ar parakstu apstiprinātu Projekta Dokumentāciju vai ziņojumu, Projektētājam ir tiesības apturēt Līguma izpildi, kamēr tiek saņemta apstiprināta Projekta Dokumentācija vai ziņojums.

6.3	Šajā Līgumā noteikto darbu izpilde tiek fiksēta ar Nodošanas - pieņemšanas aktu.

6.3.1.	Pasūtītājs paraksta Nodošanas – pieņemšanas aktu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tā saņemšanas, ja Projektētājs iesniedzis Būvprojektu (noteiktajā skaitā) ar pozitīvu būvekspertīzes atzinumu, vai arī norāda argumentētus iemeslus tā neparakstīšanai.

6.3.2.	Ja Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā neiesniedz ar parakstu apstiprinātu Nodošanas – pieņemšanas aktu vai nenorāda argumentētus iemeslus tā neparakstīšanai, Projektētājs automātiski pieņem šo aktu kā apstiprinātu un uz tā pamata piestāda rēķinu Pasūtītājam.

6.3.3.	Pamatotu pretenziju gadījumā Puses sastāda aktu par nepieciešamajiem labojumiem un papildinājumiem izstrādātajā Projekta Dokumentācijā, un to izpildes termiņiem.

6.4	Izmaiņas Projekta Dokumentācijā:

6.4.1.	Visas izmaiņas saskaņotā Projekta Dokumentācijā Pasūtītājs pieprasa Projektētājam ar rakstisku ziņojumu, ko parakstījis Pasūtītājs vai tā pilnvarotā persona.

6.4.2.	Projektētājs izdara visas izmaiņas Projekta Dokumentācijā pēc atsevišķas vienošanās par apmaksas kārtību un izpildes termiņiem.

6.4.3. Izmaiņas uzskatāmas par Projekta Dokumentācijas neatņemamu sastāvdaļu.

#### LĪGUMA IZPILDES NODROŠINĀJUMS

  - Izpildītājs līdz līguma noslēgšanai pasūtītājam ir iesniedzis līguma 3.pielikuma „Nodrošinājuma noteikumi” prasībām atbilstošu līguma izpildes nodrošinājumu saskaņā ar piedāvājumā iekļauto apliecinājumu.

  - Līguma izpildes nodrošinājums ir spēkā no tā izsniegšanas līdz datumam, kas ir 10 (desmit) dienas pēc būvvaldē akceptēta būvprojekta pieņemšanas – nodošanas akta apstiprināšanas.

  - Pasūtītājam ir tiesības prasīt nodrošinājuma summu Izpildītāja neizpildīto finansiālo saistību apjomā, ja Izpildītājs nepilda šajā līgumā noteikto vienu vai vairākas saistības vai, ja līguma darbība tiek izbeigta.

8.  PUŠU ATBILDĪBA

8.1.	Puses ir atbildīgas par šajā Līgumā norādīto saistību pildīšanu un LR likumdošanas ievērošanu. Pušu saistības pret otru Pusi vai trešajām personām ietver atbildību par zaudējumiem, kas nodarīti otrajai Pusei vai trešajām personām saskaņā ar LR likumdošanu.

8.2.	Projektētāja atbildība kļūdainu risinājumu gadījumā ietver nepieciešamo korekciju izstrādāšanu Projekta Dokumentācijā bez papildu izmaksām Pasūtītājam.

8.3. Izpildītājs ir veicis nolikuma prasībām atbilstošu profesionālās darbības civiltiesisko apdrošināšanu un pie Līguma slēgšanas Pasūtītājam ir uzrādījis apdrošināšanas polises oriģinālu.

8.4.	Autortiesības:

8.4.1. 	Projektētājam ir saglabātas autortiesības uz uzmetumiem, skicēm un apjoma risinājumiem, kā arī cita veida arhitektūras un būvniecības dokumentāciju, kas izstrādāti Projekta Dokumentācijas ietvaros, neatkarīgi no to izmantošanas veida.

8.4.2. 	Pasūtītājs ir tiesīgs lietot Projekta Dokumentāciju tikai šajā Līgumā paredzētajiem mērķiem.

8.5.	Sankcijas:

8.5.1.	Darbu izpildes termiņa nokavēšanas gadījumā Projektētājam ar 5 (piecu) darba dienu pielaides periodu jāsamaksā Pasūtītājam soda nauda 0,1% apmērā no Līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma kopējās summas.

8.5.2.	Apmaksas termiņa nokavēšanas gadījumā Pasūtītājam ar 5 (piecu) darba dienu pielaides periodu jāsamaksā Projektētājam soda nauda 0,1% apmērā no Līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma kopējās summas.

9. LĪGUMA APTURĒŠANA, IZBEIGŠANA, IZPILDE

9.1.	Līguma darbības apturēšana notiek sekojošos apstākļos:

9.1.1. 	Līguma darbība var tikt apturēta pēc abu līgumslēdzēju pušu vienošanās. Līgumu apturot, Pasūtītājam saskaņā ar Darbu pārtraukšanas aktu jāsamaksā Projektētājam par reāli paveikto darbu.

9.2.	Līguma izbeigšana notiek sekojošos apstākļos:

9.2.1. 	Jebkura Puse ir tiesīga vienpusēji izbeigt šo Līgumu, ja otra Puse nav izpildījusi vienu vai vairākas saistības, un, pēc rakstiska brīdinājuma saņemšanas, saistību nepildīšana nav novērsta 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā. Šajā gadījumā Puse, kas pēc rakstiska brīdinājuma nav izpildījusi saistību, par kuru tika norādīts rakstiskā brīdinājumā, maksā otrai Pusei līgumsodu 15% apmērā no Līguma kopējās summas, kā arī atlīdzību par faktiski paveikto darbu.

9.2.2.	 Jebkura Puse ir tiesīga vienpusēji izbeigt šo Līgumu vismaz 30 dienas iepriekš rakstiski brīdinot otru Pusi, veicot savstarpējos norēķinus par reāli paveikto darbu saskaņā ar Darbu pārtraukšanas aktu un samaksājot otrai Pusei līgumsodu 15 % (piecpadsmit procentu) apmērā no Līguma kopējās summas.

9.2.3.	 Pie Līguma izbeigšanas visas nenomaksātās soda sankcijas un visi kārtējie maksājumi par Projekta Dokumentāciju un Pakalpojumiem jāsamaksā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Darbu pārtraukšanas akta parakstīšanas. Pasūtītājs tās ir tiesīgs iegūt no līguma izpildes nodrošinājuma.

9.3.	Līgums tiek uzskatīts par izpildītu, kad Puses ir pilnā mērā izpildījušas šī Līguma saistības - Pasūtītājs ar Nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanu ir apstiprinājis Projekta Dokumentācijas un Autoruzraudzības pakalpojumu saņemšanu, un apmaksājis pilnu Līguma summu saskaņā ar līguma noteikumiem.

10. STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

10.1.	Strīdus, kas Pusēm rodas šī Līguma sakarā, vispirms jāmēģina atrisināt Pusēm vienojoties.

10.2.	Ja Puses nevar panākt kopīgi pieņemamu risinājumu, strīdīgais jautājums izskatāms tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo likumdošanu.

11. NEPĀRVARAMA VARA

11.1.	Puses nav atbildīgas, iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem, tādiem kā ugunsgrēks, dabas stihijas, karš, jebkura rakstura karadarbības, nelabvēlīgi valsts pārvaldes iestāžu akti, kā arī jebkuri ārkārtēja rakstura apstākļi, kurus Puses nevarēja ne paredzēt, ne novērst saprātīgiem līdzekļiem. Šādā gadījumā saistību izpildes termiņš tiek atlikts attiecīgi termiņam, kurā darbosies šie apstākļi.

11.2.	Pusei, kuras saistību izpildi apgrūtina nepārvaramas varas apstākļi, nekavējoties jānosūta paziņojums (kopā ar jebkādu paziņojumu vai informāciju, ko tas saņēmis par nepārvaramas varas apstākļiem) otrai Pusei, informējot par nepārvaramas varas iestāšanos un tās sekām, kā arī jāpieliek visas pūles, lai mazinātu nepārvaramas varas kaitīgās sekas.

11.3.	Gadījumā, ja rodas nepārvaramas varas apstākļi, kas ietekmē Līguma izpildes termiņus, bet Līgums tomēr var tikt izpildīts, Puses saskaņo savu turpmāko rīcību par Līguma izpildi un izpildes termiņiem. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par vienu mēnesi, Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt šī Līguma darbību, veicot norēķinu par Projektētāja faktiski padarīto darbu.

12. CITI NOTEIKUMI

12.1.	Likumdošana un Līguma valoda:

12.1.1	. Šis Līgums tiek slēgts saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

12.1.2	. Šī Līguma valoda ir Latvijas Republikas valsts valoda.

12.1.3. Projekta Dokumentācijas valoda ir Latvijas Republikas valsts valoda. Ja ir nepieciešams Projekta Dokumentācijas tulkojums svešvalodā, tas tiek veikts pēc līgumslēdzēju pušu atsevišķas vienošanās.

12.2.	Lai sekmīgi vadītu šī Līguma izpildi, Projektētājs un Pasūtītājs nozīmē kontaktpersonas, kuras risina ar Līguma izpildi saistītos jautājumus. Pusēm ir tiesības nomainīt kontaktpersonas, savlaicīgi par to brīdinot otru Pusi.

12.3.	Pušu kontaktpersonas:

| Pasūtītāja atbildīgā persona par līguma izpildi: | Projektētāju pārstāv |
| --- | --- |
| Vārds uzvārds | Vārds uzvārds |
| Tālrunis: | Tālrunis: |
| Fakss: 64860079 | Fakss: |
| e-pasts: | e-pasts: |

12.4. Apakšuzņēmēji:

12.4.1. 	Projektētājam ir tiesības daļēji uzticēt Projekta Dokumentācijas izstrādi trešajai pusei (tālāk saukti “Apakšuzņēmēji”).

12.4.2. Projektētājs ir atbildīgs par Projekta Dokumentācijas izstrādāšanu un pakalpojumiem, ko veic tā Apakšuzņēmēji.

12.5	Papildu darbi:

12.5.1. 	Līguma summā nav iekļauta apmaksa par papildus projekta risinājumu izstrādi, kurus izsaukušas Pasūtītāja papildus prasības attiecībā uz jau izstrādāto Projekta Dokumentāciju, un kuri nav Projekta Dokumentācijā Projektētāja pieļauto kļūdaino risinājumu rezultāts.

12.5.2. Ja būvniecības gaitā rodas nepieciešamība izstrādāt papildu risinājumus saskaņotam Būvprojektam, tad šo darbu apjoms, izpildes termiņš un apmaksas summas tiek noteikti ar Pasūtītāja un Projektētāja Papildus vienošanos, uz kuru attieksies Līguma noteikumi un kas būs Līguma neatņemama sastāvdaļa.

12.6. Paziņojumi:

12.6.1.	Visi paziņojumi, lūgumi, prasības un cita korespondence Līguma saistībā ir uzskatāmi par nodotiem otrai Pusei, ja tā noformēta rakstveidā un nodota otrai Pusei pret parakstu.

12.7.	Līguma labojumi, grozījumi un papildu vienošanās ir spēkā tikai tad, ja tie ir noformēti rakstveidā un tos ir parakstījušas abas Puses.

12.8. Šis Līgums ir noformēts uz … (vārdiem) lapaspusēm 2 (divos) eksemplāros, un tiem ir līdzvērtīgs juridisks spēks.

12.9.	 Līguma pielikumi:

12.9.1. 	Līguma pielikums Nr.1 – Projektēšanas uzdevums.

12.9.2. 	Līguma pielikums Nr.2 – Izpildītāja iesniegtais piedāvājums.

12.9.3. 		Līguma pielikums Nr.3 – nodrošinājuma noteikumi.

13. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

PASŪTĪTĀJS						IZPILDĪTĀJS

| ## Madonas novada pašvaldība ## Reģistrācijas Nr. LV 90000054572 Adrese: Madonas novads, Madona, Saieta laukums 1, LV- 4801 AS “SEB banka” Madonas filiāle Konts Nr. LV37 UNLA 0030 9001 3011 6 Kods UNLALV2X030 Izpilddirektors _______________________ Ā. Vilšķērsts | uzvarētājs Reģistrācijas Nr. Adrese: banka Konts Nr. Kods Paraksttiesīgā persona ___________________ paraksta atšifrējums |
| --- | --- |

Saskaņots ______________ B. Vindele 		Sagatavoja _____________ G. Gailums

LĪGUMA PROJEKTA

3.pielikums NODROŠINĀJUMA NOTEIKUMI

NODROŠINĀJUMA NOTEIKUMI

Līguma izpildes nodrošinājums ir:

- kā Bankas garantija saskaņā ar Starptautiskās tirdzniecības palātas noteikumiem Nr.758 „Noteikumi par Pirmā pieprasījuma garantijām”. Nodrošinājumam ir jāatbilst turpmāk noteiktajām prasībām un tām ir jābūt norādītām nodrošinājuma dokumentā, vai tajā ir jābūt atsaucei uz Līgumu un šo Līguma pielikumu:

  - banka apņemas kā pats parādnieks, nevis tikai kā galvotājs, pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma saņemšanas bez nosacījumiem samaksāt Pasūtītājam garantijas summu Izpildītāja neizpildīto līguma saistību apjomā, ja Izpildītājs nav izpildījis kādu no Līgumā noteiktajām saistībām vai, ja līguma darbība tiek izbeigta pēc Pasūtītāja iniciatīvas saskaņā ar līguma punktiem, kas paredz Pasūtītāja tiesības vienpusēji izbeigt līguma darbību, vai ja Izpildītājs savlaicīgi nav pagarinājis līguma izpildes nodrošinājumu, vai ja Izpildītājs pēc savas iniciatīvas, kas nav saistīta ar Pasūtītāja līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, izbeidz Līguma izpildi.

  - Garantijas summas izmaksas termiņš ir ne vēlāk kā viena mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas.

  - Līguma izpildes nodrošinājums (garantija) ir spēkā no tā izsniegšanas līdz datumam, kas ir 10 dienas  būvvaldē akceptēta būvprojekta pieņemšanas – nodošanas akta apstiprināšanas.

  - Garantijas summai ir jābūt 10% (desmit procentu) apmērā no līguma summas ar pievienotās vērtības nodokli.

  - Garantijai ir jābūt no Izpildītāja puses neatsaucamai.

  - Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas bankā.

  - Pasūtītājam papildus pieprasījumam nav jāiesniedz citi dokumenti, kas apliecina Izpildītāja saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi.

- Līguma izpildes nodrošinājums var būt arī kā izpildītāja paša sniegts nodrošinājums, pārskaitot nodrošinājuma summu Madonas novada pašvaldības kontā. Uz šādu nodrošinājumu attiecas tie paši noteikumi, kas uz bankas sniegto garantiju. Izņēmums ir - pasūtītājam nav jāpieprasa nodrošinājuma summa, bet tikai jāpaziņo izpildītājam, kādu iepirkuma dokumentos vai līgumā noteiktu saistību Izpildītājs nav izpildījis vai nav pienācīgi izpildījis. Pasūtītājam papildus paziņojumam nav jāiesniedz citi dokumenti, kas apliecina Izpildītāja saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, kā arī nav jāprasa izpildītāja piekrišana, lai saņemtu nodrošinājuma summu.

| Pasūtītājs Izpilddirektors Āris Vilšķērsts | Izpildītājs |
| --- | --- |
| (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

Nolikuma pielikums Nr.4 „Projektēšanas uzdevums ar pielikumiem”

Projektēšanas uzdevums

„Madonas pilsētas Saules ielas (posmā no Rīgas ielas līdz Rūpniecības ielai) rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde”

iepirkuma identifikācijas Nr.MNP2011/26-ERAF

I Projektēšanas vispārējie nosacījumi

1. Objekta nosaukums

Madonas pilsētas Saules ielas (posmā no Rīgas ielas līdz Rūpniecības ielai) rekonstrukcija

2. Objekta adrese, kadastra numurs.

Madona, Saules iela; kadastra numurs 1.z.v. 7001-001-1289, 2.z.v. 7001-001-1287

3. Pasūtītājs

Madonas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000054572, Saieta laukums 1, Madona, LV4801

4.Projektēšanas stadija

Tehniskā projekta stadijā

5. Tehniskā projekta izstrādes termiņš – 2012.gada 1.februāris

- Saules ielas posma rekonstrukcijas projekta mērķis – ar Saules ielas rekonstrukciju Madonas pilsētā nodrošināt perspektīvajai satiksmes intensitātei un sastāvam atbilstošu slodžu izturību, satiksmes drošības līmeni, vides pieejamību, kā arī gājēju, velosipēdistu un autobraucēju drošību un komfortu.

- Vispārīgās prasības:

  - Projektētājs nodrošina 2009.gadā SIA „GeoSIA” izstrādātā inženiertopogrāfiskā plāna aktualizāciju un nepieciešamās informācijas papildināšanu, tā lai topogrāfijā tiktu atspoguļotas visas inženierkomunikāciju akas ar to augstumiem, ar komunikāciju cauruļvadu un tekņu atzīmēm, lai ielas sarkano līniju robežās tiktu norādītas augstuma atzīmes pie ieejām ēkās un esošo iebrauktuvju atzīmes pie sarkanajām līnijām.

Lai paredzētu nepieciešamās ielas piketu atzīmes, augstuma atzīmēm topogrāfijā ielas griezumā jāatspoguļojas ik pa 5m.

  - Pasūtītājs iesniedz projektētājam 2010.gadā veiktu inženierģeoloģisko izpēti Saules ielai, ja nepieciešama papildus inženierģeoloģiskā izpēte, to nodrošina projektētājs.

  - Projektētājs nodrošina tehnisko slēdzienu par visu inženierkomunikāciju aku tehnisko stāvokli, tajā norādot arī cik gadus katra aka vēl kalpos.

  - Ielas rekonstrukcijas konceptuālo risinājumu skici jāsaskaņo ar Madonas novada pašvaldības Attīstības nodaļu, ja nepieciešams jāizstrādā  risinājumu varianti.

  - Projektētājs saņem (pamatojoties uz saskaņotu ielas rekonstrukcijas skici) nepieciešamos tehniskos noteikumus no attiecīgām institūcijām.

  - Projektētājs iesniedz pasūtītājam būvprojektu 7 (septiņos) eksemplāros papīra formātā un 1 (vienā) eksemplārā elektroniski CD PDF un Dwg formātā, kā arī būvdarbu tāmes MS Excel formātā.

  - Projektētājs iesniedz pasūtītājam Madonas novada būvvaldē akceptētu būvprojektu.

- Galvenie izejas dati un tehniskie rādītāji:

  - Ceļa nozīme – Reģionālais autoceļš un pilsētas maģistrālā iela, kas savieno novada administratīvos centrus savā starpā un savieno ar republikas pilsētām un galvaspilsētu, savieno ar galvenajiem un reģionālajiem autoceļim.

  - Projektētā posma garums 1,23 km.

  - Atļautais braukšanas ātrums –50 km/h.

  - Braukšanas joslu skaits – 2, ar paplašinājumiem krustojumos.

  - Brauktuvju skaits-1.

  - Satiksmes izkārtojums pieslēgumos – vienā līmenī.

  - Braukšanas joslas platums – 5,25m un 3.5m vietās, kur brauktuve sadalās trīs joslās.

  - Brauktuves segas aprēķina slodze -11,5 [t].

  - Brauktuves šķērskritums – 2,5% - 3,5%;

  - Autobusu pieturu skaits- pilsētas maršrutam- 4, starppilsētu maršrutiem 2;

II Galvenie tehniskie risinājumi

- Esošās Saules ielas (posmā no Rīgas ielas līdz Rūpniecības ielai) rekonstrukcija, ieskaitot krustojumus ar Poruka ielu, Raiņa ielu, Tirgus ielu, Cesvaines, Orehovozujevas ielu, Patkules, Miera ielu, Veidenbauma ielu.

- Projektēšanu veikt ielu sarkano līniju robežās. Pie rekonstrukcijas paredzēt gājēju ietvju un  nobrauktuvju rekonstrukcija abās ielas pusēs, brauktuves seguma asfaltbetona kārtas atjaunošanu un jaunu apmaļu izbūvi brauktuves malās, krustojumu parametru uzlabošanu un  pagrieziena rādiusu korekciju. Rekonstruējamā ielas posmā saglabāt esošo brauktuves platumu.

- Ielas garenprofilu principiāli veidot pa esošo zemes virsmu, lai maksimāli varētu pieslēgties esošajam reljefam un zemes gabaliem (nobrauktuvēm).

- Saglabāt esošo ietvi ar betona bruģakmens segumu ielas kreisajā pusē (nepāra numuri) Ietves šķērsošanas vietās ar nobrauktuvēm atjaunojams esošais segums, vai papildus ieklājams jauns ietves segums, lai pieslēgtos rekonstruētām nobrauktuvēm.

- Ielas labajā pusē (pāra numuri) jāparedz jaunas ietves izbūvi gandrīz visā projektējamā ielas posma garumā, izņemot ietves daļai pie veikala „Rimi”, kur nav veidojušies iesēdumi. Pārliekot bruģa segumu gar veikalu „Rimi”, vietā, kur ietvei ir pakāpieni, papildus paredzēt pandusu cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Atjaunojama  atbalstsiena.

- Gājēju ietvēm ieseguma materiāls betona bruģakmens 6 cm biezumā (pelēks ar sarkanu apmalojumu Pielikums Nr.1), paredzot pazeminājumus ratiņiem.

- Projektētās ielas posma pieslēgums Zābera, Rīgas un Lazdonas ielām saskaņā ar Rīgas ielas rekonstrukcijas projekta risinājumu.

- Saules ielas krustojumā ar Poruka ielu atrisināt kustības drošību. Iebraukšanai krustojumā ar marķējumu paredzēt papildus joslu. Saules ielas šķērsošanai paredzēt gājēju luksoforu.

- Saules ielas krustojumā ar Raiņa ielu saglabāt krustojuma esošos parametrus un joslas. Uzstādīt jaunu luksoforu.

- Saules ielas krustojumā ar Tirgus ielu saglabāt krustojuma esošos parametrus. Saules ielas šķērsošanai paredzēt gājēju luksoforu un atrisināt atbilstošu iebraukšanu stāvlaukumā pie nekustamā īpašuma Saules ielā 10.

- Atrisināt Saules un Cesvaines ielu krustojumu. Likvidēt loku.

- Saules ielas krustojumā ar Orehovozujevas ielu atrisināt kustības drošību un autotransporta novietošanu pie nekustamā īpašuma Saules ielā 16. Iebraukšanai krustojumā ar marķējumu paredzēt papildus joslu.

- Atrisināt krustojumu un kustības drošību Saules, Patkules un Mazās ielas krustojumā.

- Saules ielas krustojumā ar Miera ielu atrisināt iebraukšanu stāvlaukumā.

- Saules un Veidenbauma ielu krustojuma projektēšanu veikt saskaņā ar Veidenbauma ielas rekonstrukcijas projektu. Saules ielas šķērsošanai paredzēt gājēju luksoforu un atrisināt atbilstošu iebraukšanu stāvlaukumā pie nekustamā īpašuma Saules ielā 32. Iebraukšanai krustojumā ar marķējumu paredzēt papildus joslu.

- Pieslēgums Rūpniecības ielai saskaņā ar realizēto Rūpniecības ielas rekonstrukcijas projektu.

- Paredzēt nobrauktuves uz visiem īpašumiem. Iebrauktuvi Valsts ceļu uzturētāju uzņēmuma teritorijā Saules ielā 16 paredzēt ar lielgabarīta autotransportam piemērotiem rādiusiem.

- Ielas malās pie komercuzņēmumiem iespēju robežās paredzēt paralēlas stāvvietas vieglajam autotransportam.

- Auto stāvlaukumus paredzēt ar asfaltbetona segumu un ar atbilstošu marķējumu. Iebrauktuves stāvlaukumos paredzēt ar lielgabarīta autotransportam piemērotiem rādiusiem.

- Atjaunot asfaltbetona segumu ar atbilstošu marķējumu stāvlaukumam Saules ielā 4 (pie veikala RIMI), rekonstruēt esošos stāvlaukumus pie tirdzniecības uzņēmumiem Saules ielā 39 un Saules ielā 55.

- Saglabāt abas pilsētas maršruta autobusa pieturas Saules ielā posmā no Poruka ielas līdz Raiņa ielai un abas pilsētas maršruta autobusa pieturas Saules ielā posmā no Tirgus ielas līdz Orehovozujevas ielai. Visās četrās pieturvietās paredzēt soliņus un atkritumu urnas, pieturā pie veikala „Rimi” uzstādīt rūpnieciski ražotu gatavu paviljonu (pielikums Nr.2). Saglabāt esošas starppilsētu autobusu pieturas Saules ielā posmā no Veidenbauma ielas līdz Rūpniecības ielai. Paplašinājumus autobusu pieturu izvietošanai neparedzēt. Projektā pieturvietās izdalīt papildus joslas ar horizontālo marķējumu.

- Izstrādāt ceļa zīmju uzstādīšanas un horizontālo apzīmējumu shēmas. Paredzēt uzstādīt 2. izmēra ceļa zīmes ar II klases gaismu atstarojošo virsmu. Zīmes paredzēt uzstādīt uz cinkota metāla balstiem. Ceļa marķējumiem kā materiālu paredzēt izmantot termoplastu. (Ceļu zīmju uzstādīšanas shēma Pielikums Nr.3).

III Prasības inženierkomunikāciju projektēšanai

- Virsszemes ūdens novadīšana

  - Paredzēt esošās virszemes ūdeņu novadīšanas sistēmas rekonstrukciju. Pēc nepieciešamības sakārtot un nomainīt esošās caurtekas, teknes un gūlijas.

  - Sākot no Vedenbauma ielas, savācot lietus ūdeņus no Veidenbauma ielas, kā tas paredzēts Veidenbaumas ielas rekonstrukcijas projektā, pa Saules ielu paredzēt slēgtu lietus ūdens kanalizāciju līdz pieslēgumam Rūpniecības ielas izbūvētai lietus ūdens kanalizācijai (pievienojuma vietu shēma- pielikums Nr.4).

- Ielas apgaismojums.

  - Paredzēt ielas apgaismojuma rekonstrukciju visā rekonstruējamās ielas posmā.

  - Izmantot 10 m augstus apgaismojuma balstus ar 1,5m kronšteiniem, komplektētiem ar nātrija spuldzēm.

- Elektroapgādes līnijas- saskaņā ar A/S „Sadales tīkls” izdotiem tehniskajiem noteikumiem.

- Sakaru līnijas- saskaņā ar SIA „Citrus solutions” izdotiem tehniskajiem noteikumiem. Saskaņā ar inženierkomunikāciju aku tehniskās apsekošanas slēdzienu nomainīt bojātās akas, vākus.

- Ūdensapgāde, kanalizācija- saskaņā ar A/S „Madonas ūdens” izdotiem tehniskajiem noteikumiem. Saskaņā ar inženierkomunikāciju aku tehniskās apsekošanas slēdzienu nomainīt bojātās akas, vākus.

- Siltumapgādes tīkli- saskaņā ar SIA „Madonas siltums” izdotiem tehniskajiem noteikumiem.

7. Tā kā pie ielas posma rekonstrukcijas netiek plānota ielas garenprofila maiņa un netiek  plānota ceļa pamatnes nomaiņa, ūdensapgādes, kanalizācijas, siltumapgādes, sakaru un elektroapgādes tīklu rekonstrukcija paredzama, ja tie ir avārijas stāvoklī. Pēc nepieciešamības paredzama esošo aku vākus nomaiņa uz peldošā tipa vākiem

Īpašas prasības :

- Vietās, kur līmeņu starpība atsevišķām ielas būvēm, kā arī pieslēgumiem esošajai saistītajai infrastruktūrai (piebraucamie ceļi uz īpašumiem u.c.) ir lielāka par 300[mm] izstrādāt detalizētus rasējumus.

- Nobrauktuves tiek rekonstruētas ielas sarkano līniju robežās. Nobrauktuves uz īpašumiem, kuras šķērso gājēju celiņus veidot sekojoši – uz vienu īpašumu nobrauktuve šķērso gājēju trotuāru, pazeminot gājēju trotuāru, ar betona bruģa segumu, nobrauktuves uz vairākiem īpašumiem veidot kā ielas brauktuves seguma turpinājumu no asfaltbetona, atbilstoši standartiem piebloķējot gājēju trotuāru. Iespēju robežās paredzēt zaļo zonu starp trotuāru un ielas braucamo daļu.

- Atgūtie materiāli, kurus projekta ietvaros pie ielas rekonstrukcijas nav iespējams iebūvēt atpakaļ būs pasūtītāja īpašums un nogādājami pasūtītāja noliktavās un krautuvēs līdz 5 km attālumā no objekta.

- Krustojumos rekonstruējamai ielai pakārtotās ielas paredzēt rekonstruēt 25 m garā posmā.

- Apzaļumošanu paredzēt ielas sarkano līniju robežās.

IV Tehniskā projekta sastāvs

- Vispārīgā daļa ;

  - Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti un materiāli;

  - Zemes gabala inženierģeoloģiskās izpētes materiāli;

  - Paskaidrojuma raksts ar ekonomisko pamatojumu un būves tehniskajiem rādītājiem, kā arī ar vides pieejamības risinājumiem.

- Ceļu daļa:

  - Vispārējā sadaļa,

  - Ceļa trase, garenprofils, satiksmes organizācija;

  - Zemes klātne, šķērsgriezumi;

  - Ceļa būves;

  - Ceļa aprīkojums.

- Inženierrisinājumu daļa:

  - Elektroapgāde ārējie tīkli (ielas apgaismojums);

  - Lietus ūdens kanalizācijas tīkli.

  - Ūdensapgāde un kanalizācija

  - Telekomunikācijas

  - Siltumapgāde

- Ekonomiskā daļa:

  - Iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkums;

  - Būvdarbu apjomi;

  - Izmaksu aprēķins;

- Būvdarbu organizācija.

| Pasūtītājs:__________________________ __________________________________ 2011.gada “___.”_____________ | Projektētājs:__________________________ __________________________________ 2011.gada “___.”_________________ |
| --- | --- |

Ja pretendenta veidlapas rekvizītos nav norādīts, tad jānorāda sekojošas ziņas:

Pretendenta juridiskā adrese, E-pasta adrese, tālruņa Nr.

Faksa Nr., Mājas lapas adrese internetā (ja ir)

Bankas nosaukums, konta Nr., bankas kods